Inwestor: Miasto Zabrze

Zadanie:  Dokumentacja techniczna na realizację zadania p.n.

„Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych

w Zabrzu w latach 2017 – 2019.”

Lokalizacja

inwestycji: Zabrze

Temat:  Instrukcja służbowa dla leśniczego w lasach

komunalnych w Zabrzu.

Inwestor: Miasto Zabrze

Wykonawca: inż.  Piotr Michalik

Cz. I  -  Stanowisko służbowe i miejsce pracy.

&1

- Kierownik robót, zwany dalej leśniczym jest pracownikiem firmy, wybranej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania dotyczącego prowadzenia gospodarki leśnej lasów komunalnych Miasta Zabrze, zwanych dalej leśnictwem. Leśniczy podlega bezpośrednio swojemu przełożonemu. Leśniczy odpowiada z ramienia Wykonawcy przed koordynatorem wymienionym w umowie oraz inspektorem nadzoru za całość spraw związanych z prowadzeniem powierzonego leśnictwa, wykonując bądź nadzorując wszystkie czynności techniczno-gospodarcze, ochronne i administracyjne.

- Leśniczy musi mieć co najmniej średnie wykształcenie o kierunku leśnym oraz zdany egzamin dla kandydatów do Służby Leśnej.

- Leśniczy nadzoruje prace na terenie leśnictwa.

&2

Wszystkie obowiązujące przepisy, polecenia pisemne i dokumenty leśniczy powinien gromadzić i przechowywać zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów w firmie Wykonawcy.

&3

- Miejscem pracy leśniczego jest teren powierzonego mu leśnictwa.

- Leśniczy posiada do użytku służbowego przydzielone mu pomieszczenie biurowe, którego utrzymanie obciąża koszt pracodawcy.

- Pomieszczenie biurowe leśniczego musi być zlokalizowane w odległości nie większej niż 100 m od składnicy drewna, leżącej przy ul. Matejki 68 w Zabrzu.

- Leśniczy jest zobowiązany do przyjmowania i załatwiania interesantów w dni robocze 
w godzinach od 7.00 do 15.00.

&4

- W razie potrzeby leśniczy zobowiązany jest do pełnienia obowiązków poza normalnymi godzinami pracy, a także w nocy oraz w niedziele i święta.

- W okresie trwania zagrożenia pożarowego leśniczy nie może opuszczać terenu powierzonego mu leśnictwa.

- Jeżeli leśniczy z powodu choroby lub innej przyczyny nie może wykonywać obowiązków, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym koordynatora oraz inspektora nadzoru.

- Leśniczy pełniący obowiązki poza pomieszczeniem służbowym pozostawia w tym pomieszczeniu na widocznym miejscu informację o planowanym miejscu swojego pobytu i przewidywanym czasie powrotu.

Cz. II  -  Objęcie stanowiska.

&5

- Leśniczy w imieniu Wykonawcy przejmuje agendy leśnictwa na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w obecności osób wymienionych w umowie. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być opatrzony datą i podpisami zdającego, odbierającego i osób obecnych przy sporządzaniu protokołu.

- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a dwa pozostałe egzemplarze strony: przejmujący i zdający agendy leśnictwa.

- Jeżeli leśniczy przejmuje obowiązki bez udziału ustępującego leśniczego wówczas przejmuje leśnictwo w obecności komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Zabrze.

&6

- Ustępujący leśniczy zobowiązany jest przekazać swojemu następcy leśnictwo, a w szczególności:

  - zapasy materiałów drzewnych oraz innych produktów gospodarstwa leśnego,

  - budynki i budowle leśne oraz inne urządzenia techniczne,

  - obowiązujący i uaktualniony plan urządzenia lasu oraz aktualne plany gospodarcze i stan ich  wykonania oraz prace w toku, z dokładnym wyszczególnieniem dokonanych rozliczeń finansowych za te prace,

  - cechówki, pieczątki, mapy, obowiązujące dokumenty i instrukcje oraz archiwum leśnictwa.

- Przejęte zapasy, urządzenia, materiały i wszelki inwentarz powinny być uzgodnione z zapisami tychże w księgach leśnictwa, a na ewentualne braki powinien złożyć ustępujący leśniczy pisemne wyjaśnienia lub przedłożyć odpowiednie protokoły.

- Ustępujący leśniczy zobowiązany jest do wskazania swemu następcy w terenie przebiegu granic leśnictwa, znaków granicznych i pomiarowych (kopce, słupy oddziałowe, wały, rowy, naciosy itp.).

Cz. III. Obowiązki pracownicze.

&7

- Leśniczy ma obowiązek organizacyjnego przygotowania oraz terminowego wykonania wszelkich czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjnych  na terenie powierzonego leśnictwa.

- Sposób wykonywania poszczególnych zadań i czynności techniczno-produkcyjnych oraz administracyjnych, wchodzących w zakres obowiązków leśniczego określa ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach, obowiązujący plan urządzenia lasu, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązujące gospodarkę leśną instrukcje i zasady. W sprawach nie uregulowanych przepisami, poszczególne zadania i polecenia leśniczy wykonuje zgodnie ze wskazówkami przełożonych i nadzorującego.

- W zakresie czynności techniczno-gospodarczych leśniczy organizuje i realizuje zadania które określa umowa.

- Leśniczy współpracuje ze służbą ochrony przyrody w zakresie określonym przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

- Leśniczy uczestniczy w prowadzeniu działalności informacyjnej w zakresie udostępniania lasu, ochrony lasu i przyrody oraz bezpieczeństwa pożarowego w lasach.

&8

- Do obowiązków leśniczego należy w szczególności:

- ochrona granic leśnictwa, znaków granicznych i geodezyjnych, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, znaków drogowych na terenie leśnictwa oraz ochrona lasu przed szkodnictwem ze strony człowieka,

- ciągła obserwacja, zbieranie i kompletowanie materiałów do opracowania prognoz zagrożenie drzewostanów przez czynniki biotyczne i abiotyczne, terminowe zwalczanie i zapobieganie szkodom przez nie wyrządzonym, otaczanie opieką pożytecznych ssaków, ptaków i owadów oraz stała troska o poprawę stanu sanitarnego drzewostanów,

- ciągła obserwacja stanu lasu oraz realizacja wynikających z niego potrzeb hodowlanych, polegających głównie na prowadzeniu prac związanych z zalesianiem, odnawianiem, pielęgnowaniem lasu oraz melioracjami leśnymi,

- organizowaniem i wyznaczaniem cięć (zrębów, gniazd, cięć częściowych drzew do wyrębu w użytkach przedrębnych) oraz likwidacja skutków klęsk żywiołowych,

- dopilnowanie, by środki ochrony osobistej były stosowane przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem,

- podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia lasu oraz obiektów leśnych przed pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez podległych mu pracowników oraz osoby przebywające na terenach leśnych,

- dokonywanie zgodnie z obowiązującymi normami manipulacji, klasyfikacji i odbioru drewna oraz innych produktów leśnych, organizowanie zrywki i wywozu drewna, wydawanie drewna i innych produktów leśnych z terenu leśnictwa oraz nadzór nad stanem drewna ściętego, wyrobionego i odebranego, a także z upoważnienia przełożonego prowadzenie sprzedaży drewna i produktów  ubocznych,

- dbanie o utrzymanie właściwej estetyki pomieszczenia kancelaryjnego,

- prowadzenie składu drewna, utrzymanie ładu i porządku na składnicy,

- odbiór drewna pochodzącego z wycinki na terenie Gminy Zabrze, poza terenem lasów komunalnych na podstawie protokołu odbioru-przyjęcia drewna,

  - - wydania protokołu odbioru-przyjęcia drewna na składnicę po prawidłowym ułożeniu i po dokonaniu pomiarów dostarczonego drewna,

  - - sporządzenia protokołu w trzech egzemplarzach w celu pozostawienia 1 egz w biurze leśniczego, wydania 1 egz. dostarczającemu drewno oraz przekazania 1 egz. do Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

- bieżące wprowadzanie zapisów do ksiąg inwentarzowych na podstawie wystawionych protokołów odbioru-przekazania drewna dla poszczególnych grup drewna,

- sprzedaż i wydawanie drewna podopiecznym MOPR w godzinach od 700 do 900,

- właściwe prowadzenie dokumentacji leśnictwa oraz ksiąg inwentarzowych także dokonywanie wpisów o wykonanych pracach we właściwych rubrykach planu urządzenia lasu.

- Leśniczy nadzoruje prace realizowane na terenie leśnictwa przez firmy obce, np.  przy pozyskaniu drewna w systemie „samowyrobu”. Prowadzi bieżącą kontrolę jakości i prawidłowości wykonywania prac oraz dokonuje ich odbioru w terminie określonym umową.

- Przy pracach polegających na wykonywaniu cięć wszelkiego rodzaju leśniczy jest zobowiązany do stałej obecności i nadzoru nad tymi pracami.

- Leśniczy jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach służbowych.

&9

- Leśniczemu nie przysługują szczególne uprawnienia strażnika leśnego, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, dlatego wszelkie stwierdzone kradzieże drewna, 
dewastacje urządzeń leśnych oraz nieprzestrzeganie przepisów dot. użytkowania terenów leśnych,  zobowiązany jest zgłaszać telefonicznie w trybie natychmiastowym do Straży Miejskiej w Zabrzu a następnie pisemnie do Zamawiającego.

- Zadania i obowiązki leśniczego w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem regulują odrębne przepisy szczegółowe.

- Pozostałe uprawnienia wynikają z przepisów ogólnych: Kodeksu Pracy oraz ustawy o lasach wraz z zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze.

&10

- Leśniczy prowadzi książkę służbową, która służy w szczególności do:

  - wpisywania przez inspektora nadzoru oraz koordynatora poleceń wydawanych leśniczemu oraz uwag i ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli, oględzin i lustracji terenowych,

  - dokonywania przez leśniczego zapisów z wykonywania bieżących czynności służbowych oraz spostrzeżeń dotyczących zwłaszcza;

- stanu zdrowotnego drzewostanów i zagrożenia pożarowego lasów,

- potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów, szkód wyrządzonych przez czynniki

biotyczne i abiotyczne oraz stanu granic,

- stanu urządzeń leśnych i dróg oraz potrzeb remontowych w tym zakresie.

- W czasie pełnienia obowiązków służbowych leśniczy zobowiązany jest posiadać książkę służbową przy sobie.

&11

- Leśniczy odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonanie przydzielonych zadań, a także za zachowanie tajemnicy służbowej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją w zakresie praw i obowiązków leśniczego mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Pracy, ustawa o lasach wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne uregulowania wewnętrzne.