SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**BZP.271.24.2017.IK**

znak sprawy

## Zamawiający:

## MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

**Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze**

## Wydział realizujący zamówienie

**WYDZIAŁ EKOLOGII**

**Postępowanie w trybie:**

**Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej**

**nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.**

**Nazwa zamówienia:**

**Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów   
w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”  
z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**

**Zadanie nr 1** – tereny I, II, III

**Zadanie nr 2** – tereny IV, VII, VIIA

**Zadanie nr 3** – tereny V, VI, VIA

**Zadanie nr 4** – teren VIII

**Rodzaj:**

**Usługa**

**Naczelnik Wydziału Ekologii**

**mgr Janusz Famulicki**

18.04.2017

(data, podpis i pieczątka Naczelnika Wydziału Zamawiającego)

**ZATWIERDZAM:**

**Prezydent Miasta**

**Małgorzata Mańka-Szulik**

05.05.2017

(data, podpis i pieczątka Zamawiającego)

Cena SIWZ bezpłatny

Data: kwiecień 2017

**SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ**

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

**CZĘŚĆ I** OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

**1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego**

Miasto Zabrze – Prezydent Miasta

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 3733 537, (032) 3733 516, (032) 37 33 427

Faks: (032) 37 33 516

Strona internetowa: WWW.zabrze.magistrat.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 730-1530

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 oraz na podstawie   
6a i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164   
z poźn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

**3.1** Przedmiotem zamówienia jest:

**Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**

Zamówienie podzielone jest na 4 części (zadania):

**Zadanie nr 1 – tereny I, II, III -stanowiące 15,10ha**

**Zadanie nr 2 – tereny IV, VII, VIIA- stanowiące 29,40ha**

**Zadanie nr 3 – tereny V, VI, VIA- stanowiące 43,33ha**

**Zadanie nr 4 – teren VIII- stanowiące 95,40ha**

**3.2** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

**3.3** Kod CPV-

**przedmiot główny: 77310000-6-** usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

# przedmiot dodatkowy: 90600000-3 - usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane.

**3.4.** Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności wyspecyfikowanych dla każdego terenu w części IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: **CZYNNOŚCI SŁUŻĄCE UTRZYMANIU TERENÓW, KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA.**

**4. Termin wykonania zamówienia**

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2017r.

**5.** **Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia**

**5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,2,4 P.z.p;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

**5.2.1.** W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany   
i przedstawi dokumenty:

**A)** wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,   
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych usług nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 1 wykonaną usługą, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaną, o wartości nie mniejszej niż:

**Zadanie nr 1** – tereny I, II, III- **85 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 2** – tereny IV, VII, VIIA- **115 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 3** – tereny V, VI, VIA- **20 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 4** – teren VIII- **34 000,00zł brutto**

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie robót **związanych z usługami w zakresie konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni** z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna usługa spośród wszystkich usług wykonanych/wykonywanych   
z okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie.

W wykazie należy wskazać więc informację o wszystkich usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności   
 i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej usług, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania.

**B)** wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego dla zadań 1, 2, 3 i 4 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami obejmujący nie mniej niż:

* 1 samochód osobowy o masie całkowitej do 2,5t,
* 1 ciągnik kołowy,
* 1 przyczepa skrzyniowa,
* 1 beczkowóz do podlewania o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
* 1 kosiarka doczepna,
* 2 kosiarki samojezdne,
* 3 wykaszarki,
* 2 samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
* 1 rozdrabniacz do gałęzi,
* 1 piła mechaniczna,
* 2 piły ręczne typu ‘lisi ogon’,
* 5 sekatorów,
* 5 noży,
* 5 łopat,
* 5 grabi,
* 2 drabiny,
* 1 podnośnik hydrauliczny,
* 1 kosiarka pchana z koszem.

C) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

**Dla wszystkich zadań:**

1. **Kierownik zadania** (1 osoba może sprawować nadzór nad realizacją jednego, dwóch lub trzech zadań):

- wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu,

- zakres wykonywanych czynności: kierowanie, kontrolowanie oraz nadzór nad całością prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także udział w przekazywaniu i odbiorach poszczególnych prac,

- doświadczenie: min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.

1. **Brygadzista** (po min. 1 osobie wskazanej dla każdego zadania odrębnie):

- wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub kształtowania terenów zielonych, bądź ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub równoważny,

- zakres wykonywanych czynności: nadzór nad pracą podległego zespołu, organizacja pracy i stały nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwładnych, nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości usług,

- doświadczenie: min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni miejskiej.

**5.2.2** Dokumenty, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

**5.2.3** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 P.z.p.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.

**5.2.4** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

**5.3.** W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty:

A) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.;

B) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**5.4** W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p., Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p. składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 P.z.p., oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**5.5.1.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) składa:

A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

**2.** Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.5.1 lit. A SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego   
reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ważność dokumentu jak wyżej.

**5.6.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

**5.7.** Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

**6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.**

**6.1.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

**Biuro Zamówień Publicznych**

**Urząd Miejski w Zabrzu,**

**ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze**

**fax 048 32 3733-516, e-mail: sekretariat\_bzp@um.zabrze.pl**

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.2.** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**6.3.** Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

**6.4.** Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 P.z.p. z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

**6.5.** Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.6.** Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.7.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6.8.** O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ).

**7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Do kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

- Olga Klemczak, Magdalena Szymiec - Wydział Ekologii

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Iwona Kette - Biuro Zamówień Publicznych,

w sprawach formalno-prawnych.

**8. Wymagania dotyczące wadium.**

**8.1.** Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę.

**9. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni , tj. **od 19.05.2017 r. do 17.06.2017 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**10. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

**10.1.** Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**10.2.** Oferta musi być złożona w języku polskim.

**10.3.** Cena oferty musi być podana w ZŁ cyframi i słownie.

**10.4.** Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 3 zadania.

**10.5.** Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.1.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.2

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio,   
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. składa każdy   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

**10.7.** Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

* + nazwę i adres :

**Biuro Zamówień Publicznych**

**Urząd Miejski w Zabrzu**

**ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze**

* + nazwę zamówienia,
  + nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

**10.8.** Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

* + nazwę i adres :

**Biuro Zamówień Publicznych**

**Urząd Miejski w Zabrzu**

**ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze**

* + nazwę zamówienia,
  + nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,
  + „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
  + „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**10.9.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę *„za zgodność z oryginałem*”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

**10.10.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę *„za zgodność z oryginałem*”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

**10.11.** Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**11.1.** Oferta musi być złożona w:

**Biurze Zamówień Publicznych,**

**Urząd Miejski w Zabrzu,**

**41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219.**

najpóźniej do dnia **19**.**05.2017r. do godz. 09:00**

**11.2.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**11.3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.05.2017r.** w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 **o godz. 09:30**

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

**11.4.** Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

**11.5.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

**11.6** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę należy podać jako sumę ceny ( za określone zadanie ) w ramach niżej wymienionej usługi: **Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów   
w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”  
z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**

na którą składać się będą:

**Zadanie nr 1 – tereny I, II, III -stanowiące 15,10ha**

**Zadanie nr 2 – tereny IV, VII, VIIA- stanowiące 29,40ha**

**Zadanie nr 3 – tereny V, VI, VIA- stanowiące 43,33ha**

**Zadanie nr 4 – teren VIII- stanowiące 95,40ha**

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza ofertowego (część A wg Spisu zawartości oferty), zgodnie z zakresem opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

**13.1.** Kryteria oceny ofert

**13.1.1.** Kryteriami oceny ofert są:

1. KRTYTERIUM cena - (Kc) waga 60 %
2. KRYTERIUM –wysokość kary umownej (Ku) związana z czasem reakcji na zgłoszenie - waga 10%
3. KRYTERIUM środowiskowe (Kś)- waga 10%
4. KRYTERIUM funkcjonalne (Kf)- organizacja dodatkowych zająć dla Mieszkańców - waga 20%

**13.1.2.** Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Np.:

**1) KRYTERIUM – cena** (Kc)- waga 60 %

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 punktów x 60 %

Cena badanej oferty brutto

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

**2) KRYTERIUM –wysokość kary umownej (Ku) związana z czasem reakcji na zgłoszenie** - waga 10%  
 **= 100 punktów x 10%**

przez czas reakcji na zgłoszenie należy rozumieć czas od chwili ZGŁOSZENIA DO MOMENTU PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZEZ Wykonawcę związanych z likwidacją zagrożenia jakie zostanie zauważone na obsługiwanym terenie (dzikie wysypiska śmieci, osuwiska ziemi, usunięcie szkody związanej z pożarem, zniszczenia powodowane przez ruch pojazdów, wandalizm) zakładamy maksymalnie dwa dni.

Zamawiający wymaga by Wykonawca sam określił wysokość kary umownej za brak reakcji na zgłoszenie liczony jako dzień opóźnienia w wykonaniu prac zgłoszonych i wymienionych powyżej. Niniejsza kara ma również zastosowanie za opóźnienie w usunięciu wad, jeśli zamawiający wyznaczy taki termin. Minimalna kwota kary umownej, za którą Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów to 150,00 zł/dzień opóźnienia.

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wyższej kary umownej, Wykonawca z tego tytułu otrzyma:

2 punkty – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 300,00zł

4 punkty – za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 450,00zł

6 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 600,00zł

8 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 750,00zł

10 punktów - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 1 000,00zł

**Maksymalnie można otrzymać 10 pkt.**

**Proponowaną wysokość kary umownej Wykonawca określa w Formularzu A.OFERTA. W przypadku wpisania kwoty innej niż powyżej Wykonawca otrzyma 0 pkt.**

**3 ) KRYTERIUM środowiskowe (Kś)**  **- waga 10% = 100 punktów x 10%**

Wykonawca wykaże się, iż dysponuje samochodami wyposażonymi w silnik spełniający normy EURO V, które zapewnią realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji spalin określonych normą EURO V.

2 punkty- posiadanie 1 samochodu osobowego o masie całkowitej do 2,5t.

4 punkty- posiadanie 1 samochodu dostawczo- transportowego

**Maksymalnie można otrzymać 10 pkt.**

**Wykonawca uzupełnia odpowiednio Formularz A.Oferta oraz oświadczenie w zakresie Wykazu narzędzi.**

**4 ) KRYTERIUM** **funkcjonalne (Kf)**  **-** organizacja dodatkowych zajęć dla Mieszkańców miasta na danym terenie – **waga 20% = 100 punktów x 20%**

Wykonawca w ramach umowy zorganizuje przynajmniej raz w miesiącu na danym terenie określone zajęcia np.:

- marsze z kijami (nordic walking);

- treningi kickbokserskie prowadzone przez instruktora,

- zajęcia zumby,

- zajęcia jogi,

- zajęcia w zakresie rekreacji kynologicznej

(Do działań w zakresie rekreacji kynologicznej można zaliczyć: zloty miłośników poszczególnych ras psów np. owczarki, huskie, beagle itd., letnie pole biwakowe dla szkolących i ich rodzin, spotkania sportowe np. agality (zręczność, zwinność), spacery rodzinne połączone z zabawami, konkursami, nocne ,,podchody", kiermasze i targi produktów przeznaczonych dla zwierząt: karmy, suplementy, pielęgnacja),

- szkolenia wędkarskie czy cykliczne zawody wędkarskie,

- wyczynowe jazdy rowerowe,

- warsztaty fotograficzne z wykorzystaniem drona,

- inne zaproponowane przez Wykonawcę możliwe do organizacji na danym terenie.

Celem spotkań jest zwiększenie walorów rekreacyjnych i wypoczynkowych terenów oraz ich promocja. Możliwość wykorzystania terenów we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub stowarzyszeniami.   
A także inne możliwości zwiększenia atrakcyjności terenów w celu powiększenia liczby osób odwiedzających tereny. **Zamawiający zobowiązuje się do promocji i rozpowszechniania informacji na temat prowadzonych zajęć (na swojej stronie internetowej i w formie plakatów).**

**Za każde zaproponowane zajęcia Zamawiający otrzyma 2 pkt. Maksymalnie można otrzymać 20 pkt.**

**Przyznane punkty zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru :**

SUMA = Kc + Ku +Kś + Kf

gdzie:

SUMA -  suma punktów wg przyjętych kryteriów

**Kc** - liczba punktów za kryterium cena

**Ku** - liczba punków za kryterium wysokość kary umownej

**Kś** - liczba punków za kryterium środowiskowe

**Kf**  **-** liczba punków za kryterium funkcjonalne- organizację dodatkowych zajęć dla Mieszkańców miasta na danym terenie

**Za złożoną ofertę Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.**

**13.1.3** W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**13.1.4** W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**13.1.5** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 P.z.p.

**13.2.** Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

**13.2.1.** Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 P.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

**13.2.2.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**13.2.3**. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

**13.3. Wykluczenie Wykonawcy**

**13.3.1.** Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 P.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**13.3.2**. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**13.3.3**. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**13.4.** Odrzucenie oferty

**3.4.1.** Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 P.z.p..

**13.4.2** Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**13.5**. Unieważnienie postępowania

**13.5.1.** Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 P.z.p..

**13.5.2.** O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**13.5.3.** W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

**14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**14.1.** Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

**14.2.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy *(jeśli dotyczy)* i za należyte wykonanie zamówienia.

**14.3** Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie.

**14.4** Przed podpisaniem umowy Wykonawca do wglądu daje Zamawiającemu zanonimizowaną kopię umowy o pracę dla osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

**14.5** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**15.1.** Zamawiający nie wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym część V SIWZ.

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

**17.1** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

**17.2** Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) określenia warunków udziału w postępowaniu,

3) opisu przedmiotu zamówienia,

4) wyboru najkorzystniejszej oferty

5) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) odrzucenia oferty odwołującego.

**17.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**17.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

**17.5.** Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**17.6** Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 P.z.p..

**17.7** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**17.8** Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 P.z.p.

**17.9** Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p..

**17.10** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

**17.11** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.– w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**17.12** Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

**17.13** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

**17.14** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

**17.15** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

**17.16** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P.z.p..

**17.17** Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

**CZĘŚĆ II** DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

**1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i zasady związane ze składaniem ofert częściowych.**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na trzy zadania.

**2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**3.** **Informacja o przewidywanych zamówieniach w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.**

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p.polegających na powtórzeniu podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia.

**4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: [sekretariat\_bzp@um.zabrze.pl](mailto:sekretariat_bzp@um.zabrze.pl)

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

**6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

**7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej**

Nie dotyczy postępowania.

**8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

**CZĘŚĆ III** SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

**1. Określenie kluczowych części zamówienia, które musi samodzielnie wykonać Wykonawca:**

Zamawiający nie określa części, które musi samodzielnie wykonać Wykonawca.

**2. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.**

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr D wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

2) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

3) Zamawiający może żądać powyższych informacji w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na usługi.

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**2. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne**

2.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP lub w sytuacjach takich jak:

1) zmiana terminu realizacji, w przypadku:

- wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

2) A. zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku:

1. zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2. wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zm.)
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w sytuacji, jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.

B. zmiana wynagrodzenia, określonego w pkt. A, może nastąpić w przypadku gdy zmiany, o których mowa w pkt. a, b lub c, spowodują wzrost kosztów wykonywania zamówienia   
o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości zamówienia pozostałego do wykonania.

C. zmiany wynagrodzenia do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz   
z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.

D. obniżenie wartości umowy będzie możliwe w przypadku gdy zakres prac opisany w SIWZ ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno-prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego.

2.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

1. wprowadzenia, zmiany podwykonawców za pisemną zgodą Zamawiającego – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ
2. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, jednakże poprawa ta nie może prowadzić do zmian w wynagrodzeniu,
3. zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia,
4. zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
5. zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
6. zmiana adresu siedziby stron – z przyczyn zewnętrznych,
7. zmiana osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy (kierownik zadania, brygadzista) jest dopuszczalna tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji oraz spełniania wymagań określonych w SIWZ.
8. W przypadku zaprzestania wykonywania usługi objętej niniejszą umową lub nie podjęcia wykonania zaległych prac / usunięcia wad, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonawstwa zastępczego. W opisanym powyżej przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:

- partnerowi Konsorcjum,

- Podwykonawcy za jego zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowy z Wykonawcą pomniejszoną o koszt robót już wykonanych, pod warunkiem wykazania przez Podwykonawcę spełnienia warunków określonych w SIWZ.

- Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub kolejne miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wykonawca, którego oferta zajęła 3 lub kolejne miejsce może zostać wybrany w przypadku, gdy poprzednik nie wyraził zgody na zawarcie umowy. Warunkiem zawarcia umowy z nowym Wykonawcą jest wykazanie przez tego Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym przez SIWZ i potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, najpóźniej w terminie przed podpisaniem umowy. Wartość umowy zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za pozycje już wykonane.

1. Przed zastosowaniem wykonawstwa zastępczego Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania zaległych prac / usunięcia wad, wyznaczając na to termin minimum 5 dni roboczych.
2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami wykonawstwa zastępczego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikającej   
   z zastosowania wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**CZĘŚĆ IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Miasto Zabrze w latach 2012-2015 zrealizowało projekt pn. **Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu II** - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, **Działania 2.2:** Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Przedsięwzięcie objęło rekultywację 10 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 183,22 ha (poprzemysłowych i nieużytków), na których częściowo występowały skażenia gleby, składowane były pozostałości po procesach produkcyjnych, na których istniało niebezpieczeństwo związane z niezabezpieczonymi urwiskami, ruinami budowli poprzemysłowych oraz teren był niszczony przez bieżące działania człowieka. Równocześnie na tych terenach występowały obszary przyrodniczo cenne, które należało chronić. Wybrano także tereny, które mogły być wykorzystane do celów edukacyjnych.

Przedmiotem projektu były obszary zdegradowane poprzez działalność przemysłową, jaka w przeszłości w niespotykanym stopniu skoncentrowana była na obszarze Miasta Zabrze. Obszar projektu stanowiły grunty o różnych źródłach degradacji, w szczególności:

* zwałowiska odpadów wydobywczych;
* zwałowisko odpadów z przemysłu hutniczego;
* zapadliska i zalewiska powstałe w wyniku osiadań terenu spowodowanych działalnością górniczą i eksploatacyjną;
* nieużytki lub tereny zielone gdzie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia gruntów spowodowane działalnością przemysłową (hutnictwo, koksochemia, energetyka itp).

W ramach projektu zrealizowane zostało:

* dostosowanie gruntów w warstwie przypowierzchniowej (bioremediacja lub wymiana gleby) do odpowiednich standardów;
* wytyczenie szlaków pieszo- rowerowych,
* budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów budowlanych pozwalających zrekultywowane tereny poprzemysłowe wykorzystać;
* wykonanie nasadzeń;
* wykonanie prac pielęgnacyjnych.

Przedmiot projektu objął przywrócenie wartości użytkowych zdewastowanych obszarów z tym, że w odniesieniu do niektórych terenów elementem projektu było m.in.:

* usunięcie dzikich składowisk odpadów;
* przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz ekochemiczną oceną podłoża gruntowego;
* wymiana gruntów w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości podłoża w warstwie przypowierzchniowej w stosunku do gruntów grupy B wraz z jednoczesnym stwierdzeniem zawartości mobilnych form zanieczyszczeń   
  w gruntach
* wyznaczenie ścieżki ekologicznej w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop).

W ramach Projektu zostały przywrócone środowisku (z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju flory i fauny) tereny wcześniej zdegradowane działalnością człowieka.

Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową objęło:

Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)- 7,58ha

Teren II – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem) - 1,60ha

Teren III – wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego - 5,92ha

Teren IV – zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera - 19,93ha

Teren V – zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”- 40,84ha

Teren VI – zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej - 1,86ha

Teren VII – teren byłej koksowni „Concordia” w rejonie ul. Hagera - 6,76ha

Teren VIII – stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej - 95,40ha.

oraz dwa dodatkowe tereny (włączone w trakcie realizacji projektu):

Teren VI A– zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej - 0,6277ha

Teren VII A– teren byłej koksowni „Concordia” w rejonie ul. Hagera - 2,7060 ha.

Rezultatami prac są:

* Zrekultywowana powierzchnia ponad 183 ha zdewastowanych obszarów Miasta Zabrze: utworzenie miejsc dostępnych dla Mieszkańców z możliwością wykorzystania ich w celach edukacyjnych i rekreacyjnych
* Utworzenie w sumie ok. 15 km ciągów pieszo- rowerowych
* Nasadzenia ok. 1 800 szt. drzew oraz 29 000szt. krzewów
* Wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)
* Wykonanie stanowisk obserwacyjnych, tablic informacyjnych, stacji dydaktycznych
* Wykonanie punktu widokowego.

Zgodnie z niniejszą dokumentacją przetargową dotyczącą utrzymania wymienionych zrekultywowanych terenów, w celu wyeksponowania atrakcyjności tych terenów, ich wartości ekologicznych i krajobrazowych, chcielibyśmy wykorzystać na nich różnorodne pomysły na wykorzystanie terenów w celach rekreacyjnych. Jest to możliwość wyeksponowania punktów widokowych, szlaków rowerowych, tras pieszych. Tereny takie jak np. zwałowiska pogórnicze czy pohutnicze po zakończeniu eksploatacji stają się nieodłączną częścią krajobrazu. Tereny te zostały uformowane i zrekultywowane w taki sposób aby teraz wykorzystać je do celów rekreacyjnych oraz traktować jako elementy wzbogacające krajobraz.

Warto przekonać mieszkańców o korzyściach płynących z wykorzystania zrekultywowanych terenów   
w celach rekreacyjnych, również jako terenów ludzkiej aktywności.

Życie we współczesnym świecie wymaga ciągłego dbania o zachowanie zdrowia. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie tzw. zdrowym stylem życia. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę że o swoją cielesność należy dbać nie tylko w celu troski o atrakcyjny wygląd, ale również by lepiej funkcjonować w sferze psychicznej i społecznej. Z tego powodu m.in. jest coraz większy procent osób podejmujących różnorodne formy aktywności ruchowej. Organizacja i stworzenie dla mieszkańców zajęć rekreacyjnych ma stanowić istotny czynnik motywujący do podjęcia systematycznego uczestnictwa w różnych zajęciach. Systematyczna rekreacja ruchowa jest podstawowym elementem zdrowego stylu życia, hamującym rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Rekreacja pełni w życiu każdego człowieka wiele funkcji – uprawianie sportu to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu zarówno indywidualnie jak   
i w towarzystwie. Proponujemy organizację poniżej wymienionych zajęć:

- marsze z kijami (nordic walking);

- treningi kickbokserskie prowadzone przez instruktora,

- zajęcia zumby,

- zajęcia jogi,

- zajęcia w zakresie rekreacji kynologicznej (Do działań w zakresie rekreacji kynologicznej można zaliczyć: zloty miłośników poszczególnych ras psów np. owczarki, huskie, beagle itd., letnie pole biwakowe dla szkolących i ich rodzin, spotkania sportowe np. agality (zręczność, zwinność), spacery rodzinne połączone z zabawami, konkursami, nocne ,,podchody", kiermasze i targi produktów przeznaczonych dla zwierząt: karmy, suplementy, pielęgnacja),

- szkolenia wędkarskie czy cykliczne zawody wędkarskie,

- wyczynowe jazdy rowerowe,

- warsztaty fotograficzne z wykorzystaniem drona,

- inne zaproponowane przez Wykonawcę możliwe do organizacji na danym terenie.

Celem spotkań jest zwiększenie walorów rekreacyjnych i wypoczynkowych terenów oraz ich promocja. Możliwość wykorzystania terenów we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub stowarzyszeniami.   
A także inne możliwości zwiększenia atrakcyjności terenów w celu powiększenia liczby osób odwiedzających tereny. **Zamawiający zobowiązuje się do promocji i rozpowszechniania informacji na temat prowadzonych zajęć (na swojej stronie internetowej i w formie plakatów).**

**CZYNNOŚCI SŁUŻĄCE UTRZYMANIU TERENÓW, KONIECZNE   
DO REALIZACJI ZADANIA**

W zakres tych działań wchodzić będą:

**Teren I Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik).**

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w dzielnicy Maciejów, w okolicach boiska “Orlik” położonego na zachód od ulicy Kondratowicza, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bytomki. Teren zajmuje powierzchnię **7,58ha**   
i obejmuje działki o numerach: 2935/94, 2936/94, 1906/94, 1905/97, 2112/90, 1902/90 i 281. Teren posiada dostęp do dróg publicznych. Dojazd do przedmiotowego terenu od strony ul. Kondratowicza i od strony ulicy Kruczka przebiega przez nawierzchnię komunikacyjną utwardzoną płytami betonowymi.

Wzdłuż wschodniej i północnej granicy przebiega fragment szlaku rowerowego miasta Zabrze.   
W odległości ok. 1km w kierunku północnym znajduje się połączenie terenu ze szlakami rowerowymi na terenie Gliwic.

Na terenie znajdują się drogi wykorzystywanie jako ciągi pieszo-rowerowe oraz jako dojazd do posesji (w północnej części opracowania).

W części granicach działki nr 2935/94 znajduje się boisko Orlik wraz ze ścieżkami, miejscem do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu, placem zabaw dla dzieci. Boisko wraz z przynależnymi ciągami pieszo-jezdnymi nie są objęte zakresem pielęgnacji zieleni.

W północno wschodniej części znajduje się nasyp ziemny, wchodzący w zakres pielęgnacji zieleni.

Wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych nasadzono drzewa liściaste i krzewy zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 1.

|  |
| --- |
| **Teren I Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)** |
| * Regularne wykaszanie terenu z uwagi na obserwowane wkraczanie gatunków ruderalnych, zwłaszcza na północnej skarpie, z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na wprowadzone sadzonki drzew i krzewów; * Palikowanie przechylonych sadzonek; * Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; * Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; * Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; * Cięcia formujące roślin; * Naprawa i wyczyszczenie tablic dydaktycznych (edukacyjnych); * Wyczyszczenie tyłu tablicy informacyjnej. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Koszenie łąk częściowo obsadzonych kosą mechaniczną o pow. powyżej 250 m2 - 3 krotne (maj, lipiec i koniec września). | m2 | 42 000 |
| Powierzchnie trawnikowe -koszenie kosą mechaniczną o pow. powyżej 250 m2 | m2 | 20 000 |
| Wyposażenie terenu w pojemniki na odpady min 50 l | szt. | 9 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością dwa razy  w miesiącu | szt. | 9 |
| Gracowanie szlaków pieszo-rowerowych (przeciętna szerokość szlaku to 2,2m) | mb | 1 709 |
| Uzupełnienie odpowiednio użytym kruszywem szlaków pieszo- rowerowych | mb | 1 709 |
| Sprzątanie terenu raz w miesiącu | ryczałt | 1 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych - wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. | szt. | 12 |
| Naprawy stacji dydaktycznych - wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. | szt. | 12 |

**Uwagi:** Wykaszanie łąk najlepiej prowadzić ręcznie bądź lekkim sprzętem, a wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 – 10 cm.

Pokos zaleca się prowadzić od środka do zewnątrz, co ułatwi zwierzętom ucieczkę przed kosiarką.

Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 3 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji marszów nordic walking oraz organizację rekreacji kynologicznej -przynajmniej raz w miesiącu.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren II Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (teren na północ od ul. Nad Kanałem).**

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w zachodniej części centrum miasta, położonego na północ od ul. Nad Kanałem. Działki te są własnością gminy bez wieczystego użytkowania. Teren, przeznaczony do pielęgnacji, zajmuje powierzchnię **1,6ha**. Przedmiotowy teren obejmuje działkę o numerze: 2339/224.

Po terenie biegną ścieżki o nawierzchni gruntowej, która urywa się i kończy na terenie działki. Na terenie przedmiotowego terenu nasadzono drzewa liściaste i krzewy zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 2.

|  |
| --- |
| **Teren II** **Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem)** |
| * Wyczyszczenie tablicy informacyjnej; * Interwencja w stwierdzonym rejonie wypływu ścieków komunalnych. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, rowów, koron, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy powierzchni łąkowych oraz istniejący fragment trzcinowiska (czerwiec, lipiec i październik). | m2 | 13 300 |
| Wyposażenie terenu w pojemniki na odpady min 50 l. | szt. | 5 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu | ryczałt | 1 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością dwa razy  w miesiącu | szt. | 5 |
| Randapowanie szlaków pieszo rowerowych | mb | 419 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy - wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. | szt. | 2 |
| Naprawy stacji dydaktycznych - wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. | szt. | 2 |

**Uwagi:** Wykaszanie łąk kwietnych najlepiej prowadzić ręcznie bądź lekkim sprzętem, a wysokość koszenie winna być nie mniejsza niż 8 – 10 cm. Pokos zaleca się prowadzić od środka do zewnątrz, co ułatwi zwierzętom ucieczkę przed kosiarką. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy   
że Wykonawca będzie dysponował min. 2 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji zajęć zumby i jogi oraz organizację rekreacji kynologicznej -przynajmniej raz w miesiącu.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren III – Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego.**

Teren położony jest w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w rejonie ulicy Webera i Botanicznej w dzielnicy Centrum Południe, położonej na południe od ul. Wolności, na zachodzie miasta. Teren położony jest w dwóch obrębach miasta Zabrze – 0009 i 0012.

Inwestor posiada służebność na przejazd przez działkę nr 5397/119, która pozwala na dostęp do terenu od strony ul. Webera. Istnieje również możliwość dojścia na teren od ul. Webera poprzez tereny usługowe „Ranczo Śląskie” (drogą gruntową wokół zbiornika wędkarskiego).

Przedmiotowy teren obejmuje działki nr 1730/49, 5500/124, 5390/122, 5388/119, 1729/49, które są własnością Miasta bez wieczystego użytkowania. Teren, przeznaczony do pielęgnacji zieleni, zajmuje powierzchnię ok**. 5,92ha.**

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią:

* od strony południowej zakład budowlany przy ul. Botanicznej,
* od strony zachodniej ogródki działkowe,
* od strony północnej tereny prywatne przy ul. Webera,
* od strony wschodniej teren sąsiaduje z Miejskim Ogrodem Botanicznym przy   
  ul. Piłsudskiego.

Teren przeznaczony pod pielęgnację zieleni obejmuje działki położone w Zabrzu w okolicy Ogrodu Botanicznego. Od północy omawiany obszar graniczy z terenem prywatnym – obiekty usługowe restauracji Ranczo Śląskie. Od wschodu sąsiedztwo stanowią tereny Ogrodu Botanicznego, od zachodu granicę stanowią tereny ogródków działkowych POD im. S. Webera.

Wokół wyrobiska stanowiącego staw znajdują się zazielenione skarpy, które zostały zrekultywowane. Skarpa od strony ul. Piłsudskiego została zrekultywowana poprzez wzmocnienie siatkami i wykonania zasiewu traw. Skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie stawu zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasadzeń wierzby, zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 3.

|  |
| --- |
| **Teren III Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego** |
| * Regularne wykaszanie utworzonych powierzchni trawiastych; * Koszenie grobli stawów w wyznaczonych miejscach, * Ograniczenie wzrostu roślin ekspansywnych na groblach i wałach stawów; * Kontrola czystości wód w zbiorniku w sezonie wegetacyjnym. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Trzykrotne wykoszenie powierzchni roślinności zielnej (w tym na skarpach), a także lokalne rowy, łącznie z zebraniem i utylizacją | m2 | 25 200 |
| Sprzątanie terenu raz w miesiącu | ryczałt | 1 |

Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Regularne koszenie terenów umacnianych skarp należy rozpocząć dopiero z chwilą pełnego rozwinięcia się roślinności zielnej (pełnego zadarnienia).

1. **Istniejące powierzchnie zadrzewione**

**Uwagi:** W powierzchniach zadrzewionych raz w roku - w drugiej połowie lipca – należałoby dokonać kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia należałoby wykosić, a biomasę usunąć.

Tereny nie podlegające regularnemu wykaszaniu należałoby minimum 2 razy w sezonie wegetacyjnym(np. w czerwcu i w drugiej połowie sierpnia) skontrolować pod kątem występowania barszczu Sosnowskiego lub Mantegazziego- roślin wydzielających na liściach i łodygach związki kumarynowe powodujące uczulenia i poparzenia skóry. Odnalezione osobniki należy wyeliminować. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Najbardziej powszechną metodą zwalczania tych roślin jest jej wykaszanie. Zabieg wykaszania należy wykonywać jak najbliżej ziemi. Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 3 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do częstej organizacji rekreacji kynologicznej.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren IV Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera.**

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze zlokalizowany jest w pomiędzy ulicą Bytomską a Hagera. Przedmiotowy teren obejmuje działki o numerach:1601/158, 1429/169, 1428/169, 949/169, 969/170, 1116/170, 972/168, 944/171, 971/168, 1421/158, 1120/174, 973/172, 961/172, 935/167, 937/167, 974/172, 936/167, 1420/158, 963/160, 978/246, 964/161, 962/250, 946/251, 1355/20, 1357/20, 1599/163, 1359/20, 975/250, 170/6, 168/25, 1476/251,173, 1474/245, 1472/208, 1471/208, 1473/245, 1475/251,1408/208 i 462/56.

Działki te są własnością Miasta. Teren zajmuje powierzchnię **19,93 ha.**

Położenie terenu:

* od strony północnej graniczy z ulicą Jana Kasprowicza
* od strony zachodniej teren graniczy z zabudowaniami skupionymi przy ulicy Hagera.
* od strony południowej granicę stanowi ulica Bytomska, dalej w odległości ok. 40 m na południe od granic opracowania przepływa rzeka Bytomka.
* od strony wschodniej teren graniczy z terenami ogródków działkowych,
* w północnym rejonie omawianego terenu znajduje się plac manewrowy dla samochodów ciężarowych.

Analizowany teren w przeszłości intensywnie był poddawany oddziaływaniu antropogenicznemu. Najpierw prowadzono tu eksploatację piasku, a po jej zakończeniu, zgodnie z ówczesnym trendem wykorzystywania takich obiektów (wyrobisk poeksploatacyjnych) został wykorzystany do deponowania odpadów hutniczych i pogórniczych. Aktualny stan zagospodarowania będący wypadkową działalności antropogenicznej to pozostałość zwałowiska w większości skąpo porośnięty przez roślinność spontaniczną. Teren zwałowiska został zadrzewiony wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi pieszo-rowerowe wykonano w formie tras utwardzonych kruszywami kamiennymi. W północno-wschodniej części terenu zlokalizowany jest bezodpływowy zbiornik wodny. W ramach rekultywacji przedmiotowego terenu powstały dwa mniejsze oczka wodne w centralnej części i jedno duże w kształcie litery „L” od strony ul. Bytomskiej. Ponadto w północnej części terenu znajduje się asfaltowy plac manewrowy dla samochodów ciężarowych, natomiast w części wschodniej znajdują się ciągi pieszo jezdne o nawierzchni gruntowej i szutrowej zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 4.

|  |
| --- |
| **Teren IV Zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera** |
| * Regularne wykaszanie terenu zwłaszcza powierzchni skarp; * Zadarnienie powierzchni pozbawionych roślinności; * Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; * Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; * Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; * Cięcia formujące roślin; * Ograniczenie przerastania darni w wybudowane ciągi pieszo- komunikacyjne * Uzupełnienie oraz naprawa tablic ostrzegawczych; * Naprawa (wyczyszczenie) stanowiska widokowego (przystanku); * Palikowanie żywych lecz przechylonych sadzonek drzew; * Naprawa szlaków z uwagi na ślady erozji i spływu powierzchniowego; * Wyczyszczenie frontu tablicy informacyjnej; * Uporządkowanie nowo ukształtowanych elementów hydrograficznych (wysięków) dla ograniczenia spływu powierzchniowego; * Uzupełnienie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i wykonanie sprowadzenia wód opadowych; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Powierzchnie trawiaste (w tym zadarnione skarpy) - 3 krotne (maj, czerwiec i sierpień) | m2 | 116 500 |
| Kontrola występowania płatów nawłoci plus usunięcie | szt. | 1 |
| Wyposażenie terenu w pojemniki na odpady min. 50 l | szt. | 12 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu | ryczałt | 1 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością  raz w tygodniu | szt. | 6 |
| Pielenie drzew | szt. | 731 |
| Pielenie krzewów | szt. | 733 |
| Pomalowanie stanowiska obserwacyjnego | szt. | 1 |
| Poprawienie elementów ogrodzenia, palikowania | ryczałt | 1 |

**Uwagi:** Wykaszanie ręczne. Wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 cm. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Regularne koszenie terenów umacnianych skarp należy rozpocząć dopiero z chwilą pełnego rozwinięcia się roślinności zielnej (pełnego zadarnienia).

W powierzchniach zadrzewionych bezpośrednio sąsiadujących (graniczących) z obszarami roślinności zielnej (powierzchniami trawiastymi) raz w roku - w drugiej połowie lipca – korzystnie byłoby dokonanie kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia w tych rejonach należałoby wykosić, a biomasę usunąć. Zabieg ten będzie sprzyjał ograniczeniu wkraczania gatunków inwazyjnych nawłoci na urządzone obszary roślinności zielnej.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 4 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji zajęć kickbokserskich, zumby i jogi czy wyczynowych rajdów rowerowych.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren V zwał byłej KWK Zabrze-hałda „Ruda”.**

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje sie w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w dzielnicy Biskupice, w rejonie ulicy Trębackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bytomki.

Przedmiotowy teren obejmuje działki o numerach działki nr: 921/119, 923/111, 922/111, 1134/109, 173, 1360/307, 1415/323, 1411/333, 1156/338, 1028/94, 405/281, 1285/323, 986/94, 772/96, 949/280, 971/36, 865/14, 1021/12, 1018/11, 1016/6, 1014/6, 1015/6, 1012/5, 1013/5, 968/279, 831/330, 28, 1135/109. Działki te są własnością Miasta. Teren przeznaczony do pielęgnacji zajmuje powierzchnię ok.**40,84 ha.**

Położenie terenu:

* od strony północnej granice wyznacza koryto rzeki Bytomki,
* od strony zachodniej graniczy z terenami niezagospodarowanymi (nieużytki),
* od strony południowej graniczy z nieużytkami, a dalej linią kolejową,
* od strony wschodniej teren graniczy z ul. Trębacką.

Na wschód od zwału, przebiega granica administracyjna z miastem Ruda Śląska.

Zwałowisko odpadów pogórniczych „Ruda” było czynne w latach: 1960 – 1997 r.

Teren jest nadpoziomowym zwałowiskiem pogórniczy o zróżnicowanym nachyleniu skarp wraz z powierzchniami przyległymi. Obszar wolny jest od jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. Aktualnie część wierzchowiny, a także część skarp zwałowiska jest zadrzewiona (wierzchowina) lub zadarniona i obsadzona krzewami (skarpy). Pozostałe powierzchnie hałdy wciąż pozostają pozbawione roślinności bądź spontanicznie porośnięte przez gatunki ruderalne, w tym inwazyjne.

Obiekt w ostatnich latach poddawany był procesom gaśniczym. Aktualnie jest w fazie prowadzenia ciągłego monitoringu gaśniczego ze względu na potencjalne możliwości występowania lokalnych aktywności termicznych. Do prowadzenia monitoringu gaśniczego wykorzystywane są istniejące drogi gruntowe.

Lokalne drogi gruntowe o nawierzchni żwirowej, występują w niezorganizowanej orientacji na wierzchowinie zwału i półkach międzyskarpowych. Wjazd na teren zwału następuje od strony północnej drogą utwardzoną kruszywem dolomitowym poprowadzoną po skarpie. Wzdłuż drogi gruntowej nasadzone są wrzosy na całej długości skarpy równoległej do ul. Bytomskiej. Aktualnie teren hałdy, ze względu na ubogie podłoże stanowi nieużytek porośnięty roślinnością synantropijną.

We wschodniej części zwału, w zbliżeniu do Trębackiej, znajdują się: napowietrzna linia energetyczna, podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna**.**

**Załącznik nr 5 stanowi mapa.**

|  |
| --- |
| **Teren V zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda ,,Ruda”** |
| * Naprawa tablicy informacyjnej; * Naprawa/wyczyszczenie tablic edukacyjnych (dydaktycznych); |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, rowów, koron, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy | m2 | 16 000 |
| Uzupełnienie zniszczonych tablic informacji przyrodniczej | szt. | 5 |
| Uzupełnienie zniszczonych tablic informacji przyrodniczej (panorama) | szt. | 1 |
| Posprzątanie całego terenu – raz w miesiącu | szt. | 1 |
| Wyposażenie terenu w pojemniki na odpady min. 50 l | szt. | 3 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością raz w miesiącu | szt. | 5 |

**Uwagi:** Wykaszanie należy prowadzić ostrożny, tak by nie uszkodzić wprowadzonych sadzonek.

Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Płaty z obsadzonym wrzosem należałoby jednorazowo w drugiej połowie lipca skontrolować i mechanicznie wyeliminować gatunki inwazyjne (nawłocie) oraz inne wysokie byliny (chwasty), które mogą zagłuszać rozwój wprowadzonych w ramach projektu roślin. Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić sadzonek wrzosów.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 3 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji marszów nordic walking oraz organizację warsztatów fotograficznych z wykorzystaniem drona.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren VI Zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej.**

Powierzchnia przeznaczona do pielęgnacji zieleni położona jest w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w rejonie ulicy Trębackiej. Teren położony jest w południowej części dzielnicy Zabrza - Biskupice. Teren przeznaczony do pielęgnacji objęty jest działkami nr 1225/70, 1226/70. Działki te są własnością Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania. Teren objęty pielęgnacją zieleni zajmuje powierzchnię **1,86 ha.**

Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru stanowią:

* od południa teren dochodzi do rzeki Bytomki,
* od wschodu teren graniczy z ul. Trębacką,
* od zachodu teren przechodzi w łąki przybrzeżne ciągnące się wzdłuż prawego brzegu rzeki Bytomki w kierunku zachodnim,
* od strony północnej teren podnosi się w kierunku ogródków działkowych i zabudowy mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Bytomskiej.

Droga ta wykorzystywana jest jako tzw. ścieżka zwyczajowa – przejście wzdłuż rzeki Bytomki w kierunku zachodnim. Na terenie zinwentaryzowano również drogę gruntową biegnącą z południowo – wschodniego narożnika w kierunku południowym i łączy się z w/w drogą. Aktualnie teren ten, ze względu na ubogie podłoże stanowi nieużytek porośnięty roślinnością synantropijną. Od strony południowej teren graniczy z rzeką Bytomką. Wzdłuż rzeki nasadzone zostały skupiny trzciny. Ciąg pieszy został wykonany w formie podbudowy z tłucznia i warstwy nawierzchni z drobnego kruszywa zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 6.

**Teren VI Zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej**

* Wprowadzenie brakującego szuwaru trzcinowego (jeśli w czasie wiosennej kontroli nie pojawi się na wyznaczonych terenach);
* Naprawa ciągu pieszo-rowerowego od strony ul. Trębackiej (nastąpiła prawie całkowita sukcesja na powierzchni wytyczonego szlaku) ;
* Wykaszanie roślinności ruderalnej ze szczególnym uwzględnieniem rdestowca (wykopanie kłączy);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Koszenie trawy i chwastów, łącznie z zebraniem i utylizacją | m2 | 18 600 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu | ryczałt | 1 |
| Naprawa stacji dydaktycznych | szt. | 2 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych | szt. | 2 |

1. **Zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej**

* Wprowadzenie tablicy informacyjnej;
* Regularne wykaszanie z zachowaniem szuwaru trzcinowego;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Koszenie trawy i chwastów, łącznie z zebraniem i utylizacją | m2 | 2 000 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu | ryczałt | 1 |
| Naprawa stacji dydaktycznych | szt. | 1 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych | szt. | 1 |

**Uwagi:** Wykaszanie należy prowadzić ostrożnie, tak by nie uszkodzić wprowadzonych sadzonek. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć przy czym może ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana.

W rejonie muraw wysokość koszenia powinna wynosić ok. 10 cm. Powstałą biomasę należy zebrać usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie. W powierzchniach zadrzewionych raz w roku - w drugiej połowie lipca – dokonać kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia należałoby wykosić, a biomasę usunąć.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 2 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji warsztatów fotograficznych z wykorzystaniem drona.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren VII teren byłej koksowni “Concordia“ w rejonie ul. Hagera**

Zrekultywowany teren to teren byłej koksowni „Concordia”

Działki będące własnością Gminy bez wieczystego użytkowania: 364/25, 152/25, 452/26, 453/26, 360/26, 161/16, 321/16, 323/16, 165/24, 166/24, 167/24, 168/24, 320/24, 454/24, 455/24, 456/24. Działki będące własnością Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania: 284/30, 287/30, 286/30, 290/31, 289/31, 171/31. Teren zajmuje powierzchnię 9,46ha.

Od strony zachodniej, południowej i wschodniej teren graniczy z zakładami przemysłowymi.

Od strony północnej znajdują się obszary zieleni nieurządzonej.

Dojazd na działkę odbywa się od strony południowej z ulicy St. Hagera (przedłużenie ulicy   
J. Kasprowicza). Odległość terenu opracowania do trasy DK88 to około 1,2 km.

Większa część terenu pokryta była gruzem w większości ze zburzonych obiektów przemysłowych i administracyjnych koksowni oraz pokryta była odpadami złożonymi spoza terenu inwestycji. Większość budynków zakładu została zburzona lub rozebrana. Na terenie znajdowały się zbiorniki smoły częściowo zagłębione w ziemi. Smołą jest zanieczyszczona również była część budynków. Teren został oczyszczony i zagospodarowany. Dokonano bioremediacji gruntów w celu usunięcia historycznych zanieczyszczeń z ziemi. Mapa nr 7 stanowi załącznik.

|  |
| --- |
| **Teren VII oraz VIIA - tereny byłej koksowni „Concordia”** |
| * Palikowanie przechylonych sadzonek; * Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; * Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; * Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; * Cięcia formujące roślin; * Naprawa uszkodzonej (wybrakowanej) tablicy edukacyjnej; * Uzupełnienie ubytków w istniejącym murze wieży strażackiej; * Niwelacja powstałego zalewiska; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Koszenie traw częściowo obsadzonych kosą mechaniczną o pow. powyżej 250 m2 - 3 krotne | m2 | 42 700 |
| Wyposażenie terenu w pojemniki na odpady min 50 l. | szt. | 6 |
| Posprzątanie terenu z odpadów – raz w miesiącu | rycz. | 1 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością raz na dwa tygodnie | szt. | 6 |
| Uzupełnienie zdewastowanych tablic informacji przyrodniczej – wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. | szt. | 3 |

**Uwagi:** Wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 cm. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 3 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji zajęć kickbokserskich, zumby czy warsztatów fotograficznych z wykorzystaniem drona.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4 SIWZ.

**Teren VIII Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej.**

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni położony jest w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w rejonie ulicy Tarnopolskiej i Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Mikulczyce.

Przedmiotowy teren obejmuje działki o numerach 3555/324, 3939/325, 3574/325, 1003/49, 1502/49, 152/47, 113/23, 147/8, 146/8, 79/7, 78/6, 75/5, 74/4, 71/3, 70/2, 67/1, 127/9, 125/22, 233/23, 143/15, 144/15, 159/33, 188/33, 231/2, 187/33, 169/11, które są własnością Miasta.

Teren, przeznaczony do pielęgnacji zieleni, zajmuje powierzchnię **95,4ha**.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią:

* od strony południowej nasyp linii kolejowej Gliwice – Bytom i droga DK88,
* od strony zachodniej ulica Tarnopolska,
* od strony północnej omawiany obszar przechodzi w tereny rolnicze i w dalszej odległości do zabudowań dzielnicy Zabrza – Mikulczyce,
* od strony wschodniej teren sąsiaduje z terenami rolniczymi.

W warunkach naturalnych przedmiotowy teren był płaski, nachylony w kierunku zachodnim. W wyniku prowadzonej w podłożu eksploatacji węgla powierzchnia terenu ulegała deformacjom. Generalnie cały obszar i tereny przyległe osiadł ok. 10-15 m. W wyniku nierównomiernego osiadania na powierzchni powstawały zagłębienia o różnym charakterze. W granicach omawianego terenu powstały zagłębienia o charakterze niecek bezodpływowych które na przestrzeni lat wypełniły się wodą tworząc zbiorniki wód powierzchniowych. Na terenie znajdują się trzy takie zbiorniki których lustro wody ma stały charakter oraz kilka niewielkich zagłębień w których wody pojawiają się okresowo.

Po stronie zachodniej znajdują się dwa zbiorniki które określane są jako staw Zawalisko. Dwa zbiorniki przedzielone są drogą gruntową wschód - zachód. Powierzchnia północnego stawu wynosi **4,0ha**, a południowego **5,7ha**. Po stronie wschodniej terenu znajduje się staw Anaszacht o powierzchni lustra wody ok. **6,1ha.**

Bezpośrednie sąsiedztwo stawów stanowią tereny zielone porośnięte zadrzewieniami, których skład gatunkowy jest stosunkowo mało urozmaicony. Dominują tu głównie wierzby, topole i brzozy. Strefę przybrzeżną stawów gęsto porasta szuwar trzcinowy i szerokopałkowy prowadząc stopniowo do zarastania lustra wody. W dalszym oddaleniu szuwar przechodzi w roślinność synantropijną i ruderalną. W centralnej części terenu opracowania zlokalizowane są pastwiska i użytki łąkowe. Na terenie nie ma obiektów kubaturowych.

Ze względu na fakt, iż zbiorniki wodne są wykorzystywane przez mieszkańców Zabrza do rekreacji tereny te poprzecinane są licznymi ścieżkami.

Stawy są bezodpływowe, w związku z tym poziom lustra wody ulega dużym wahaniom w czasie roku. Mapa terenu stanowi załącznik nr 8.

|  |
| --- |
| **Teren VIII Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej** |
| * Naprawa zerodowanego zejścia do południowego stawu Zawalisko od strony południowej; * Koszenie grobli stawów w wyznaczonych miejscach, * Ograniczenie wzrostu roślin ekspansywnych na groblach i wałach stawów; * Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; * Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; * Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; * Cięcia formujące roślin; * Naprawa tyłu tablicy informacyjnej; * Naprawa/wyczyszczenie tablic edukacyjnych (dydaktycznych); * Wykoszenie roślinności ruderalnej ze szczególnym uwzględnieniem nawłoci; * Uzupełnienie braku nasadzonych makrofitów wzdłuż utworzonej rynny; * Wyczyszczenie dna zagłębień terenu, w których wykonano systemy studni rozsączających; * Uzupełnienie ubytków ciągu drogowego na wjeździe pomiędzy dwoma stawami przy  ul. Tarnopolskiej – uzupełnienie nawierzchni 10 tonami dolomitu o granulacji od 32 do 64 mm z wibracją (wraz z transportem i rozściełaniem materiału na terenie zabudowy) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie robót** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Koszenie trawy i chwastów, łącznie z zebraniem i utylizacją po 3,5 m z obu stron szlaków pieszo rowerowych | m2 | 78 000 |
| Koszenie trawy wzdłuż ciągów pieszo rowerowych | m2 | 25 000 |
| Wyposażenie terenu w 18 pojemników na odpady min 50 l.  (po 6 wokół każdego ze stawów) | szt. | 18 |
| Opróżnianie pojemników na odpady raz w tygodniu | szt. | 18 |
| Uzupełnienie zdewastowanych tablic informacji przyrodniczej | szt. | 6 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych | szt. | 6 |

**Uwagi:** W rejonie łąkowym wysokość koszenia powinna wynosić ok. 10 cm. Wykaszanie łąk najlepiej prowadzić ręcznie bądź lekkim sprzętem. Ze wszystkich wykaszanych powierzchni powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

**Uwagi:** W powierzchniach zadrzewionych raz w roku - w drugiej połowie lipca – dokonać kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia należałoby wykosić, a biomasę usunąć.

**Do wykonywania czynności na danym terenie, wyspecyfikowanych powyżej zakładamy że Wykonawca będzie dysponował min. 5 pracownikami techniczno- fizycznymi.**

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji marszów nordic walking, szkoleń wędkarskich czy cyklicznych zawodów wędkarskich, a także do rajdów rowerowych.

Więcej informacji dotyczących zajęć dodatkowych znajduje się w pkt.13.1.2.4) SIWZ.

**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

* Ze względu na fakt, iż trudno jest z całą pewnością przewidzieć rzeczywistą intensywność rozwoju roślinności zielnej na poszczególnych terenach, uzależnionej często od warunków atmosferycznych w ciągu sezonu wegetacyjnego, należy stwierdzić, iż powyższe wytyczne będą mogły wymagać weryfikacji i ewentualnej korekty. Może okazać się, że z powodu nadmiernego rozwoju roślinności na terenach wskazanych do jednorazowego wykaszania w ciągu roku, korzystne lub konieczne będzie przeprowadzenie pokosów w dwóch okresach.

Z drugiej strony podczas niekorzystnych warunków rozwoju, długotrwałych upałów czy okresów bezdeszczowych lub w przypadku stwierdzenia niepełnego zadarnienia powierzchni należałoby dokonać oceny konieczności wykaszania i w razie potrzeby zaniechania pokosu w danym okresie.

* Monitoring nasadzeń. W odniesieniu do wprowadzonych sadzonek drzew i krzewów na wszystkich terenach należałoby zadbać o ich właściwe nawodnienie w pierwszych latach wzrostu podczas długotrwałych okresów bezdeszczowych.
* Ponadto do zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów należy zapobieganie ich zagłuszaniu przez roślinność zielną (chwasty), poprzez redukcję w ich sąsiedztwie nadmiernie rozwijającej się roślinności zielnej.
* Na wszystkich terenach podczas zabiegów koszenia należy zachować szczególną ostrożność w rejonie wprowadzonych sadzonek drzew lub krzewów, a prace prowadzić tak aby nie doszło do ich uszkodzenia.
* W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien oszacować koszt interwencji (wykonanych na zgłoszenie Zamawiającego lub podjęte przez samego Wykonawcę) związanych z likwidacją zagrożenia, jakie zostanie zauważone na obsługiwanym terenie (dzikie wysypiska śmieci, osuwiska ziemi, usunięcie szkody związanej z pożarem, zniszczenia powodowane przez ruch pojazdów, wandalizm). Zamawiający wymaga, aby czas reakcji na zgłoszenie interwencji wynosił max. 2 dni, w przypadku opóźnienia zostanie naliczona kara umowna w wysokości 150 zł/dzień opóźnienia (lub kwoty zadeklarowanej zgodnie z ofertą Wykonawcy).

**CZĘŚĆ VI**  WZORY FORMULARZY

A – Formularz ofertowy

B - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

C - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

D - Wykaz Podwykonawców

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

**Nazwa zamówienia:**

**Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów   
w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”  
z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**

**Zadanie nr ……….**

**Zamawiający:**

**Miasto Zabrze-Prezydent Miasta**

**Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7,**

**41-800 Zabrze**

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

**SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Załącznik** | **Oświadczenia, pełnomocnictwa, oferta i pozostałe dokumenty w tym przedmiotowe** | **Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją**  ***„nie dotyczy”*** |
| **A** | **OFERTA** |  |
| **B** | **OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy** |  |
| **C** | **OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** |  |
| **1.1** | **Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** |  |
| **1.2** | **Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** |  |
| **D** | **Wykaz Podwykonawców** |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

|  |
| --- |
| **A. OFERTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**  **Zadanie nr ………** |
| **Nazwa Zamawiającego** | **Miasto Zabrze – Prezydent Miasta** |
| **Siedziba Zamawiającego** | **Urząd Miejski, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Nazwa Wykonawcy/Wykonawców, gdy podmioty ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia[[1]](#footnote-1)** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Powiat** |  |
| **Telefon** |  |
| **Faks** |  |
| **e-mail** |  |
| **REGON** |  |
| **Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy**  **Wykonawca jest wpisany do KRS**  **Wykonawca jest wpisany do CEIDG**  **Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej**  **Status innego rodzaju……………………………** |  |
| **Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy**  **w przypadku wpłaty wadium przelewem** | **-----** |
| **Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (imię, nazwisko, stanowisko)** |  |
| **Czy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu? (wpisać nazwy tych podmiotów)** |  |

|  |
| --- |
| 1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ  i wzorze umowy. 2. Oferuję wykonanie zamówienia za:   **cenę brutto** …………………………………………zł  słownie: ………………………………………………………………………………    w tym:  **cena netto** …………………………………………zł  VAT ……………………………………….zł, tj. 8%   1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od **daty zawarcia umowy do 31.12.2017r**. 2. Wyznaczam wysokość kary umownej w kwocie………………….. ***(proszę wpisać kwotę wskazaną w pkt. 13.1.2 ppkt 2) SIWZ, wpisanie innej kwoty będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt))*** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac oraz za opóźnienie w usunięciu wad, jeśli zamawiający wyznaczy taki termin. 3. Dysponuję samochodami wyposażonymi w silnik spełniający normy EURO V, które zapewnią realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji spalin określonych normą EURO V. TAK/NIE – zgodnie z wykazem nr 3 załącznika C- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Zobowiązuję się do organizacji dodatkowych zajęć dla Mieszkańców miasta na danym terenie TAK/NIE   Proszę stworzyć odpowiedni dokument i opisać oferowane zajęcia (zgodnie z kryterium 13.1.2 ppkt 4) ***Uwaga:***  **Jeżeli Wykonawca przy danym kryterium nie podkreśli żadnej ze wskazanych odpowiedzi lub zaznaczenie nie będzie jednoznaczne (np. zaznaczy obie odpowiedzi) będzie to oznaczało, iż zobowiązuje się wykonać zamówienie w podstawowym zakresie i przy danym kryterium otrzyma 0 pkt.**   1. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres **3 miesięcy** od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 3. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 4. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . 6. Oświadczam, że pracownicy, o których mowa w pkt. 3.4 SIWZ uczestniczący przy realizacji zamówienia zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezwłocznie po zawarciu umowy o zamówienie publiczne na cały okres realizacji zamówienia.   ………………dnia, …………… ………………………………………  podpis i pieczątka Wykonawcy |

|  |
| --- |
| **B. OŚWIADCZENIE**  **o braku podstaw do wykluczenia[[2]](#footnote-2)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **„Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**  **Zadanie nr………..** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |
| --- |
| **Świadom odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia, oświadczam, że:**  - nie jestem Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo :  a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  c) skarbowe,  d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  - nie jestem Wykonawcą, którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa wyżej w punktach a)-d);  - nie jestem Wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  - nie jestem Wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataja te informacje lub będzie w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  - nie jestem Wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawia informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  - nie jestem Wykonawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  - nie jestem Wykonawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie z udziału w postępowaniu;  - nie jestem Wykonawcą, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  -nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  - nie jestem Wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,  - nie jestem Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, Z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)  - nie jestem Wykonawcą, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa moją uczciwość, w szczególności nie jestem wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  - nie jestem Wykonawcą, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  ………………dnia, …………… ………………………………………  podpis i pieczątka Wykonawcy |

|  |
| --- |
| **C. OŚWIADCZENIE**  **o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu[[3]](#footnote-3)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**  **Zadanie nr ………..** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2:   * Mikroprzedsiębiorstwo * Małe lub Średnie przedsiębiorstwo   2Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Świadom odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia, oświadczam, że:**  -spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego poniżej   1. **Zdolność techniczna i zawodowa:** 2. Zestawienie usług wykonanych/wykonywanych należycie oraz usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie ostatnich trzech lat *(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)* w zakresie: określonym w pkt 5.2.1 SIWZ  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Rodzaj** | **Data wykonania:**  **dd/mm/rrrr** | **Miejsce wykonania** | **Wartość**  **zł** | **Określić czy usługa została wykonana/jest wykonywana należycie czy też została niewykonana lub wykonana nienależycie** | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |   Oświadczam , że **\*** :  1).    **nie posiadam** żadnych usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w ramach usług wykonanych (rozumianych w okresie ostatnich 3 lat ( a nie wyłącznie, odpowiadających sformułowanemu przez Zamawiającego warunkowi) przedstawionych w powyższym wykazie, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.  2).    **posiadam** usługi niewykonane lub wykonane nienależycie, gdzie przez nienależyte  wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.  **\***  niepotrzebne skreślić   1. **Personel Wykonawcy:**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego** | | | | | | **Imię i nazwisko osoby** | **Nazwa (firma) podmiotu**  dysponującego osobą | **kwalifikacje zawodowe,**  **doświadczenie, wykształcenie** | **Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia** | **Informacja o podstawie dysponowania osobami[[4]](#footnote-4)** | |  |  | Kwalifikacje zawodowe:  Doświadczenie:  Wykształcenie: | **Kierownik robót** - |  | |  |  | Doświadczenie:  Wykształcenie: | **Brygadzista –** organizacja prac na terenach |  |  1. **Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia :**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia** | | | | | Lp. | **Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych** | **Ilość** | **Informacja o podstawie**  **dysponowania zasobami** | | 1 | samochód osobowy o masie całkowitej  do 2,5 t \* | 1 |  | | 2 | ciągnik kołowy | 1 |  | | 3 | przyczepa skrzyniowa | 1 |  | | 4 | beczkowóz do podlewania o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t | 1 |  | | 5 | kosiarka doczepna | 1 |  | | 6 | kosiarki samojezdne | 2 |  | | 7 | wykaszarki | 3 |  | | 8 | samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t \*\* | 2 |  | | 9 | rozdrabniacz do gałęzi | 1 |  | | 10 | piła mechaniczna | 1 |  | | 11 | piły ręczne typu ‘lisi ogon’ | 2 |  | | 12 | sekatory | 5 |  | | 13 | noże | 5 |  | | 14 | łopaty | 5 |  | | 15 | grabie | 5 |  | | 16 | drabiny | 2 |  | | 17 | podnośnik hydrauliczny | 1 |  | | 18 | kosiarka pchana z koszem | 1 |  |   Oświadczam , iż posiadamy (ocena kryterium zgodnie z pkt 13.1.2 ppkt 3 SIWZ) –  **\*** samochód osobowy, szt. ……………………. Wyposażony jest w silnik spełniający normy EURO V, które zapewnią realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji spalin określonych normą EURO V.  **\*\*** samochód dostawczy, szt. …………………. Wyposażony jest w silnik spełniający normy EURO V, które zapewnią realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji spalin określonych normą EURO V.  ………………dnia, …………… ………………………………………  podpis i pieczątka Wykonawcy |

**Załącznik D**

|  |
| --- |
| **WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM I NAZWY PODWYKONAWCÓW** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym.**  **Zadanie nr …..** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Część zamówienia, której wykonanie**  **Wykonawca powierza Podwykonawcom i nazwa Podwykonawcy tej części** |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, …………… ………………………………………  
 podpis i pieczątka Wykonawcy

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. 4 Jeśli ziszczą się pewne podstawy wykluczenia Wykonawca może skorzystać z art. 24 ust. 8 p.z.p., przedstawiając stosowne dowody.

   Podmiot trzeci składa oświadczenie tylko w zakresie warunku, który dotyczy zdolności czy potencjału użyczanego przez ten podmiot Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. [↑](#footnote-ref-3)
4. 5 Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – formularz B i potwierdzić spełnianie warunku, w zakresie potencjału, na którym polega Wykonawca. Dotyczy to także wszystkich pracowników technicznych, którzy nie należą do przedsiębiorstwa Wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku robót budowlanych- tych do których Wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowanych. [↑](#footnote-ref-4)