Wzór umowy

Umowa nr CRU/              / 2017

Zawarta w dniu ………..2017 r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7,

41-800 Zabrze (NIP   648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze:

Małgorzatę Mańkę-Szulik

a

……………………………………………..

z siedzibą…………………………………, Nr KRS……………………..  (………………………)

reprezentowanym przez …………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

Budżet partycypacyjny 2017 – dostawa urządzeń wraz z montażem dla siłowni pod chmurką i placów zabaw wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi:

Zadanie nr 1 - Siłownia zewnętrzna na „JANKU” przy ul. Sportowej w Zabrzu – wniosek nr P0012

Zadanie nr 2 - Mikulczycki Plac Zabaw  przy ul. Poniatowskiego w Zabrzu – wniosek nr P0018

Zadanie nr 3 - Kraina rekreacyjno – sportowa dla dzieci i siłownia dla młodzieży oraz dorosłych przy ul. Gagarina w Zabrzu -  wniosek nr P0077

- Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez:

- BiWN Projekt Budownictwo i Wycena Nieruchomości Michał Książek, ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze - dla zadania nr 1 i 2 składająca się z n/w pozycji:

- Projekt budowlano – wykonawczy.

- Przedmiar robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- fero + enso pracownia architektury Anna Nowak – Barcik, 41-906 Bytom, ul. Worpie 43/8 - dla zadania nr 3 składająca się z n/w pozycji:

- Projekt budowlano – wykonawczy.

- Przedmiar robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

zamieszczonej na stronie : http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/95?o=tp1&e=s|95

- Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadań tj. :

dostawą i montażem fabrycznie nowych urządzeń, zgodnie z instrukcją producenta wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z wykonaniem robót budowlanych towarzyszących.

W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji muszą one spełniać n/w wymienione wymogi:

- spełniać warunki funkcjonalne przypisane urządzeniu

- wysokość upadkowa nie może być wyższa niż założona w dokumentacji

- urządzenia i ich strefy bezpieczeństwa nie mogą powodować istotnych zmian wielkości i kształtu – muszą mieścić się w terenie przewidzianym w projekcie zagospodarowania.

- parametry techniczne nie mogą być gorsze od specyfikacji materiałów wydanych w projekcie

- Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje również:

- organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego),

- zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania,

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. przez cały okres realizacji zadania,

- uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów wraz z dokonaniem stosownych opłat,

- obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta,

- wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania

- Przedmiot umowy obejmuje:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zakresem w tym robotami towarzyszącymi zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,

- kontrolowanie rozliczeń zadania ,

- rozliczenie zadania i kompleksowe rozliczenie umowy,

- przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,

- nadzór nad poprawnie wykonaną przez Wykonawcę robót dokumentację zdjęciową inwentaryzacyjną. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu    i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających,

- współpraca z projektantem, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. Nadzór inwestorski upoważniony będzie do wzywania na budowę projektanta,

- udział w przekazaniu placu budowy lub frontu robót  wykonawcy,

- pobyty na budowie inspektorów nadzoru zgodnie z technologią wykonywania robót, co najmniej 1 raz w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego,

- przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych, oraz ostatecznym,

- dokonywanie przeglądu źródeł pozyskiwania materiałów przez Wykonawcę i przekazywanie informacji o ich akceptacji lub odrzuceniu Zamawiającemu,

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiOR w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,

- zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników,

- informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,

- przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu),

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

- wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących wszelkich robót, lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka           w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,

- nakazanie Wykonawcy poprawienie robót wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

- informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,

- wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

- sprawdzenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z obmiarem rzeczywiście wykonanych robót,

- nadzór nad organizacją przez Wykonawcę placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez Wykonawcę placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,

- sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,

- przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót  wraz z ich rozliczeniem w przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

- wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora Nadzoru do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu

§ 2

Podstawa realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z umową oraz ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z:

  - w/w dokumentacją projektową

  - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

- Ustawą Prawo ochrony środowiska,

- Ustawą o odpadach,

- Ustawą Prawo budowlane.

  - warunkami technicznymi budowy wydanymi przez właścicieli sieci

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba,          że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich /powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy                  w następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .......................................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich , którymi    się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy miedzy Wykonawcą a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

- Zmiana lub wprowadzenia podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Terminy wykonania

  - Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego ustala się na okres od daty przekazania placu budowy/ frontu robót na pierwsze zadanie do odbioru końcowego i rozliczenia każdego zadania i całości nadzorowanego zakresu umowy. Termin na rozliczenie zadania - 14 dni po odbiorze końcowym robót.

  - Planowany termin realizacji inwestycji: do 3 miesięcy od podpisania umowy dla poszczególnych zadań.

  - O wyborze Wykonawcy robót oraz terminie przekazania placu budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed jego przekazaniem.

§ 5

Nadzór nad wykonawstwem

  - Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni: ………………………….................

  - Dostawę i montaż realizuje: ………………………………………………………………...

  - Ewentualna zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, posiadający wymagane prawem dokumenty i gwarantujący prawidłową realizację zadania.

  - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności:

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi: ………………..PLN,

obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%

w tym za:

Zadanie nr 1:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi: ………………..PLN,

obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%

Zadanie nr 2:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi: ………………..PLN,

obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%

Zadanie nr 3:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi: ………………..PLN,

obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%

- Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Realizacja umowy może ulec zawieszeniu lub możliwe jest odstąpienie w całości lub jej części z uwagi na przerwanie lub odstąpienie od realizacji robót.

- W przypadku odstąpienia od realizacji robót lub ich części wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać dodatkowe roszczenia.

- W przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu (nie wykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy obniżenie kwoty za roboty jest wynikiem oszczędności w związku ze zmiana technologii, zastosowaniem innych rozwiązań zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego itp.

- W przypadku przerwania robót w toku zostanie sporządzony protokół wykonania robót. Obiekt wraz z wykonanymi robotami zostanie zabezpieczony.

- W przypadku opisanym w ust. 4,5,6 Wykonawca za pełnienie nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do nadzorowanego zakresu robót.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za wykonane  i odebrane zadanie.

- Podstawą wypłaty będzie  faktura wystawiona w terminie 7 dni od daty podpisania Wykonawcy robót protokołu odbioru zadania

- Jeżeli część zakresu umowy w okresie rozliczeniowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty w terminie 7 dni przed terminem zapłaty faktury.

- W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

- Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Przesunięcie terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, spowodowane przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin rozpoczęcia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

- Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin zakończenia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

- Wprowadzenie podwykonawcy, nowego Wykonawcy lub zmiana Wykonawcy robót spowodowana potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

- w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień nienależytego wypełniania przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z umowy, liczony od dnia kiedy Zamawiający zgłosił pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia.

- Zamawiający zapłaci karę:

- w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; za wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 b.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

Rozstrzyganie sporów

- Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca nie przystępuje do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót lub Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                       i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 6. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                            o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością i realizuje przedmiot umową w sposób niezgodny z umową, i obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki bez należytej staranności lub sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy. Jeżeli mimo to Wykonawca nadal nie wypełnia obowiązków inspektora nadzoru należycie Zamawiający może  powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku, z uwzględnieniem wynagrodzeń wcześniej zapłaconych. W/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej.

§ 10

Inne postanowienia umowy:

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 3.

  - Polecenia wydawane przez Wykonawcę muszą mieć formę pisemną.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego ,               1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 						Wykonawca