**Harmonogram robót i fakturowania – rok 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie robót** | **Ilość** | **Razem cena netto** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
|  | **Uzupełnienie donic ziemią żyzną;** | 17,49 m3 |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Napełnienie donic wiszących i skrzynek ziemią** **żyzną** | 1,5 m3 |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie wiosennym** | 174,86 m2 |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie letnim** | 174,86 m2 |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pielęgnacja kwiatów sezonowych w donicach** | 174,86 m2 |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Obsada i montaż donic kwiatowych i skrzynek balkonowych** | 25 szt. |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pielęgnacja kwiatów sezonowych w donicach wiszących** | 16 szt. |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
|  | **Nasadzenia uzupełniające w donicach** | 2 szt. |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nasadzenia uzupełniające w donicach** | 2 szt. |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cięcia formujące żywotnika zachodniego – dwukrotne** | 33 szt. |  |  |  |  | \* |  | \* |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic kwiatowych roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie jesiennym** | 174,86 m2 |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |
|  | **Utrzymanie porządku wokół donic** | 193 szt. |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Wymiana nasadzeń trwałych w donicach** | 40 szt. |  | \* |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |
|  | **Przewóz waz na terenie miasta** | do 5 szt. |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Usunięcie waz betonowych wraz z utylizacją** | do 5 szt. |  | \* | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |
|  | **Suma netto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma brutto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - oznacza wykonanie robót w danym miesiącu

**Harmonogram robót i fakturowania – rok 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie robót** | **Ilość** | **Razem cena netto** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
|  | **Uzupełnienie donic ziemią żyzną;** | 17,49 m3 |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Napełnienie donic wiszących i skrzynek ziemią** **żyzną** | 1,5 m3 |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie wiosennym** | 174,86 m2 |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie letnim** | 174,86 m2 |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pielęgnacja kwiatów sezonowych w donicach** | 174,86 m2 |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Obsada i montaż donic kwiatowych i skrzynek balkonowych** | 25 szt. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pielęgnacja kwiatów sezonowych w donicach wiszących** | 16 szt. |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
|  | **Nasadzenia uzupełniające w donicach** | 2 szt. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nasadzenia uzupełniające w donicach** | 2 szt. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cięcia formujące żywotnika zachodniego – dwukrotne** | 21 szt. |  |  |  |  |  |  | \* |  | \* |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic kwiatowych roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie jesiennym** | 174,86 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |
|  | **Utrzymanie porządku wokół donic** | 193 szt. |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Wymiana nasadzeń trwałych w donicach** | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |
|  | **Przewóz waz na terenie miasta** | do 2 szt. |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Usunięcie waz betonowych wraz z utylizacją** | do 2 szt. |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |
|  | **Suma netto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma brutto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - oznacza wykonanie robót w danym miesiącu

**Harmonogram robót i fakturowania – rok 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie robót** | **Ilość** | **Razem cena netto** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
|  | **Uzupełnienie donic ziemią żyzną;** | 17,49 m3 |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Napełnienie donic wiszących i skrzynek ziemią** **żyzną** | 1,5 m3 |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie wiosennym** | 174,86 m2 |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie letnim** | 174,86 m2 |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pielęgnacja kwiatów sezonowych w donicach** | 174,86 m2 |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Obsada i montaż donic kwiatowych i skrzynek balkonowych** | 25 szt. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pielęgnacja kwiatów sezonowych w donicach wiszących** | 16 szt. |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
|  | **Nasadzenia uzupełniające w donicach** | 2 szt. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nasadzenia uzupełniające w donicach** | 2 szt. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cięcia formujące żywotnika zachodniego – dwukrotne** | 21 szt. |  |  |  |  |  |  | \* |  | \* |  |  |  |  |
|  | **Obsadzenie donic kwiatowych roślinami kwietnikowymi jednorocznymi w okresie jesiennym** | 174,86 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  |
|  | **Utrzymanie porządku wokół donic** | 193 szt. |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Wymiana nasadzeń trwałych w donicach** | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |  |
|  | **Przewóz waz na terenie miasta** | do 2 szt. |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | **Usunięcie waz betonowych wraz z utylizacją** | do 2 szt. |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |
|  | **Suma netto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma brutto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - oznacza wykonanie robót w danym miesiącu