WZÓR

Umowa nr CRU /........./ 2019

Zawarta w dniu …… .2018r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,

(NIP 648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze

Małgorzatę Mańka Szulik

a

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§1  Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

Opracowanie  dokumentacji projektowej modernizacji układu komunikacyjnego wraz                       z przebudową nawierzchni ścieżek oraz schodów w Parku im. Poległych Bohaterów,                    przy ul. Dubiela w Zabrzu.

- Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy.

- Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia rewitalizacji Parku im. Poległych Bohaterów  w Zabrzu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę / przyjęciem zgłoszenia robót przez organ administracji arch.– bud. Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zamawiający posiada pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1654/2014 z dnia 25.07.2014r. na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru oraz Decyzję nr 2124/2016 z dnia 26.09.2016r. zmieniającą w/w pozwolenie. Zamawiający posiada opracowaną w 2013r dokumentację, którą pomocniczo dołącza do zapytania. Dokumentacja ta nie była zgłaszana do Wydziału Budownictwa w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W załączeniu również opracowana dokumentacja rewitalizacji muru oporowego i schodów przy wejściu głównym do parku oraz dokumentacja powykonawcza oświetlenia alejek.

- Informuję, że Zamawiający jest właścicielem praw autorskich majątkowych i pokrewnych do dokumentacji będącej przedmiotem zadania.

- Park im. Poległych Bohaterów w Zabrzu wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/376/12. W przypadku istotnych zmian                                            w opracowanej dokumentacji np. zmiana materiału nawierzchni ścieżek, zmiana konstrukcji schodów itp. wymagane jest zatwierdzenie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie materiałów przedprojektowych w tym aktualizacja mapy do celów projektowych, badania geotechniczne / geologiczno - inżynierskie w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy i inne jeżeli są wymagalne i niezbędne – 3 egz.

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu w tym z WUOZ w Katowicach, Wydziałem Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ZUD.

- w razie konieczności wycinki drzew złożenie stosownego wniosku do WUOZ                    w Katowicach i uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę.

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - w 6 egz.

- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 3 egz.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę / wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót do organu administracji architektoniczno – budowlanej wraz z uzyskaniem wymaganej zgody na realizację.

- przygotowanie wersji elektronicznej na płytkach CD w formacie PDF, DOC i DWG (kosztorysy inwestorskie na osobnych płytkach )– 2 egz.

- pełnienie nadzoru autorskiego

- Wszystkie przyjęte rozwiązania projektowe muszą mieć uzasadnienie pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym oraz muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami                             i warunkami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych wynikających z w/w zakresu oraz do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji, do pozwolenia na budowę.

- Wykonawca obowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym założeń do kosztorysowania oraz sposobu podziału przedmiarów i kosztorysów na elementy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez niego ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie wszelkie obliczenia wykonane w ramach projektowania.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm i Prawa Budowlanego oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym jak również do udziału w naradach i spotkaniach, dotyczących realizacji umowy oraz prezentujących postęp prac projektowych, w siedzibie Zamawiającego lub w terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich spraw mających bezpośredni wpływ na zakres zadania i przewidywaną jego realizację.

- Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części, służyć będzie następującym celom:

- uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu wymaganej zgody na realizację zadania.

- opisowi przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na realizację robót, w tym ustalenia ich wartości szacunkowej,

- takiemu określeniu technologii robót, zastosowanych materiałów i urządzeń, który zapewni odpowiednio wysoką jakość realizacji inwestycji i jednocześnie nie będzie utrudniało uczciwej konkurencji,

- Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, które charakteryzują konkretnego wykonawcę, dostawcę lub produkt. Przyjęte rozwiązania projektowe muszą być opisane za pomocą parametrów.

W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w wymogu Projektant obowiązany jest dołączyć do dokumentacji pisemne uzasadnienie, w którym zostanie wykazane, że złamanie powyższego wymogu wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń. Równocześnie do opisu należy wprowadzić zapis „lub równoważny” oraz podać zasady oceny rozwiązań równoważnych.

- Wykonawca zgodnie z art.29 ust 5 Ustawy PZP winien uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników.

§2  Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich/powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§3  Terminy

  - Przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym i Wydziałem Infrastruktury Komunalnej proponowanych rozwiązań projektowych w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, tj do dnia ……………2019 r.

  - Złożenie  1 egz. projektu budowlanego  u Zamawiającego  - do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……………2019 r.

  - Termin sprawdzenia dokumentacji przez Zamawiającego do 14 dni – od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  - Termin na usunięcie wad lub na wprowadzenie uwag Zamawiającego do dokumentacji – 7 dni od daty przekazania Wykonawcy uwag, przez Zamawiającego.

  - Termin złożenia dokumentacji do WUOZ w Katowicach wraz z przekazaniem jego potwierdzenia do Wydziału Inwestycji i Remontów do 7 dni od zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

  - Termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / przyjęcie zgłoszenia robót do organu administracji wraz z przekazaniem jego potwierdzenia do Wydziału Inwestycji                   i Remontów – do 3 dni od daty przyjęcia Projektu przez WUOZ.

  - Termin złożenia pozostałych elementów dokumentacji projektowej w Wydziale Inwestycji i Remontów do 14 dni od daty przyjęcia Projektu Budowlanego przez WUOZ.

  - Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane obiektywnymi zewnętrznymi przesłankami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę, opóźnienia te mogą stanowić dla Zamawiającego podstawę do zmiany terminu zakończenia umowy.

§4  Wynagrodzenie

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie, zgodne z przyjętą ofertą,

w wysokości brutto:  …….   PLN  (słownie: ……………………………………………

kwota  netto wynosi:  …………. PLN

obowiązujący  VAT wynosi:     ………  PLN  , tj. 23 %

w tym:

- za opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wycinkę drzew i uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę ( fakultatywnie ):

w wysokości brutto:  …….   PLN  (słownie: ……………………………………………

kwota  netto wynosi:  …………. PLN

obowiązujący  VAT wynosi:     ………  PLN  , tj. 23 %

- za wykonanie badań geotechnicznych / geologiczno - inżynierskich :

w wysokości brutto:  …….   PLN  (słownie: ……………………………………………

kwota  netto wynosi:  …………. PLN

obowiązujący  VAT wynosi:     ………  PLN  , tj. 23 %

- pełnienie nadzoru autorskiego:

Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski wg n/w zasad:

- pięć nadzorów autorskich w ramach wynagrodzenia określonego  w § 4 ust. 1

- niezbędne kolejne nadzory będą sprawowane na odrębne zlecenie Zamawiającego. Wynagrodzenie za pełnienie dodatkowego nadzoru autorskiego zostanie określone                      w drodze negocjacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych. W przypadku braku porozumienia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu.

Kwota, o której mowa w § 4 ust 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Za nie wykonany zakres prac wynagrodzenie nie przysługuje.

§5   Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Jako koordynatora prac wchodzących w zakres obowiązków umownych Zamawiający wyznacza Elżbietę Kujawa tel. (32 37-33-517)

- Jako projektanta wiodącego, zgodnie z przyjętą ofertą, Wykonawca wyznacza: ………………………. tel. ………………… , kom. …………………..

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół projektantów o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających wymagane prawem uprawnienia budowlane i będących członkami Okręgowych Izb Architektów lub Inżynierów oraz zespół osób gwarantujący prawidłową i terminową realizację zadania.

- Całość wykonanej dokumentacji musi być podpisana przez projektanta wiodącego, wymienionego w ust. 3.

§6   Odbiory

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć zrealizowany przedmiot umowy lub jego element                          w siedzibie Zamawiającego – w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7  (II p. pok.200)  – za protokołem przekazania.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach:

- Etap I – odbiór częściowy. Po przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z Oświadczeniem oraz potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę  do organu administracji arch. – bud.

Z odbioru sporządzony zostanie protokół. Oświadczenie, o którym mowa winno zawierać stwierdzenie o kompletności dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Do protokołu należy dołączyć pisemne uzgodnienia , o których mowa w § 1 ust. 6 b.

- Etap II – odbiór końcowy. Podstawą odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / przyjęcia zgłoszenia.

- Przed podpisaniem protokółu z odbioru częściowego, Zamawiający dokona sprawdzenia złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia w Wydziale Inwestycji i Remontów.

- Do protokołu przekazania dokumentacji należy dołączyć oświadczenie projektanta wiodącego, że dostarczone dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej są zgodne i nie różnią się między sobą. Na Wykonawcy spoczywa bezwzględny obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji, a konsekwencje jakiejkolwiek niezgodności między obydwiema formami dokumentów spoczywają wyłącznie na projektancie.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji do czasu usunięcia wad, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku, gdy usunięcie wady wymaga podjęcia działań administracyjnych lub wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin konieczny na usunięcie wady.

- Przy odbiorze Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przyjmowanych opracowań (tzn. np. wzajemnego skoordynowania technicznego, ilości jednostek w zestawieniach robót i kosztów, kompletności opinii i uzgodnień, zgodności z obowiązującymi przepisami i normami itd.) dla ich wykorzystania zgodnie z celem, któremu mają służyć.

- W każdym czasie (nie dłużej niż do czasu zakończenia inwestycji) w przypadku ujawnienia się wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpień do Wykonawcy o ich usunięcie.

- Przez wadę Zamawiający rozumie jakąkolwiek część usługi wykonaną niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami lub decyzjami administracyjnymi.

- §7 Zapłata

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w dwóch etapach  - 80% po odbiorze  dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i potwierdzeniu Zamawiającemu złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do organu administracji arch.       – bud. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Pozostałe 20 % wartości wypłacone zostanie po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / przyjęcia zgłoszenia robót przez organ administracji arch. – bud.

- Podstawą zapłaty pierwszej części wynagrodzenia będzie protokół odbioru częściowego dokumentacji podpisany przez Zamawiającego i faktura VAT  wystawiona w 2 egz. na Miasto Zabrze, 41 - 800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli prace w okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy.

W takim przypadku przekroczenie terminu płatności przez Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy naliczenia kar za nieterminową zapłatę faktury.

- Faktura zapłacona zostanie z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi, w oparciu o fakturę końcową, która zostanie wystawiona po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / przyjęciu zgłoszenia robót przez organ administracji arch. – bud. i zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

§8 Kary

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

- w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy, za niedotrzymanie terminu określonego w § 3 ust. 1, 2, 5, 6, 7  za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust.1 za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu przetargowym, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,3 % wartości  brutto  przedmiotu  umowy,  za  opóźnienie  lub brak podjęcia czynności nadzoru autorskiego, naliczany  każdorazowo  za  każdy dzień opóźnienia od  dnia  wezwania  projektanta do dnia wykonania czynności nadzoru autorskiego.

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez uzyskania osobnej zgody w tym zakresie.

- W przypadku nie podjęcia czynności nadzoru autorskiego bez ważnej przyczyny Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia  w/w  czynności  osobie  trzeciej  a  powyższymi   kosztami   zostanie  obciążony Wykonawca.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 30% wartości brutto umowy    w przypadku konieczności wykonania na etapie realizacji, robót dodatkowych wynikających z błędów projektowych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej

§9  Spory

1.	Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§10  Gwarancja

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 3 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady.

- Za opóźnienie w usunięciu wady Zamawiający obciąży Wykonawcę karę zgodnie z § 8 ust. 2.c

- W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, gdy usunięcie wady wymaga podjęcia działań administracyjnych lub wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin konieczny na usuniecie wady.

§11  Inne postanowienia

  - Wraz z podpisaniem protokółu z odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe i pokrewne na wszystkich znanych polach eksploatacji, w ramach których  Zamawiający  będzie  mógł, bez  zgody  Wykonawcy  i  dodatkowego wynagrodzenia, użytkować opracowanie projektowe i przekazywać je stronom trzecim biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procesie inwestycyjnym, powielać opracowania dowolną techniką, wprowadzać do komputera, dokonywać w niej zmian oraz upubliczniać i rozpowszechniać.

Wykonawca zachowuje prawa osobiste do opracowanej dokumentacji.

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w sporządzonej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne dla należytego wykonania inwestycji lub wynika z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu powyższej zgody Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

  - Wykonawca będzie uczestniczył i składał wyjaśnienia dotyczące pytań złożonych podczas wyłaniania wykonawcy robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zapytania pod rygorem kar wynikających z § 8 ust 2d.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na żądanie Zamawiającego dodatkowych  egzemplarzy dokumentacji w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i za kwotę  pokrywającą tylko koszt edycji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach niniejszej umowy i do nie udostępniania ich nikomu poza osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie,       z wyjątkiem sytuacji opisanej w par.2.

  - W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a)	odebrać wykonany zakres przedmiotu umowy

b)	zapłacić za wykonany zakres przedmiotu umowy

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Integralną część umowy stanowią:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta Wykonawcy

  - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego,         1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 				               		Wykonawca