WZÓR UMOWY

Umowa nr CRU ........./ 2020

Zawarta w dniu …… .2020r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze,

(NIP 648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze

Małgorzatę Mańka Szulik

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...….

zwanym dalej Wykonawcą

§1  Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie placu obok ul. Jordana w dzielnicy Helenka – P0077 „Park Jordana” w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego VI Edycji

- Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy.

- Przedmiotem umowy jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do zagospodarowania placu zlokalizowanego obok budynków mieszkalnych przy ul. Jordana 78-78b w dzielnicy „Helenka” ( działki o numerach ewidencyjnych 825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57 827/53 ), wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę / przyjęciem zgłoszenia robót przez organ administracji arch.– bud. Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Teren przeznaczony pod realizację nie jest objęty miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wymienionymi nieruchomościami. Zgodnie z treścią wniosku Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego P0077 oraz późniejszymi uzgodnieniami z wnioskodawcą, dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wykonanie w ramach robót budowlanych:

- ok. 300 m2 miejsc parkingowych,

- ok. 180 m2 alejek z kostki brukowej,

- ok. 400 m2 trawnika z siewu,

- montażu latarni solarnych typu Bratek – 4 szt.,

- nasadzeniu drzew parkowych z okrągłą koroną – 4 szt.,

- montaż ławek z oparciem – 3 szt.,

- montaż koszy na śmieci – 2 szt.,

- montaż stojaka na rowery – 1 szt.,

- wycięcie wraz z utylizacją uschniętej gruszy,

- Poprawienie estetyki krzewu przy wiacie śmietnikowej,

- montaż tablicy z Montaż tablicy z regulaminem oraz informacją, że obiekt został zrealizowany ze środków własnych miasta w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- Przedmiot umowy min. obejmuje:

  - Uzyskanie materiałów przedprojektowych, w tym m.in zakup i aktualizacja mapy do celów projektowych i wykonanie badań geotechnicznych w zakresie koniecznym do realizacji zadania

  - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacją BIOZ – 4 egz.,

  - Opracowanie przedmiarów robót – 3 egz.,

  - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.,

  - Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz.,

  - w przypadku konieczności uzyskania zgody na wycinkę zieleni złożenie stosownego wniosku                                o wydanie pozwolenia,

  - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub wniosku          o przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót do organu administracji arch. – bud.

i uzyskanie właściwej zgody na realizację,

  - Uzyskanie odrębnych uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i decyzji wraz               z uzyskaniem uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i użytkownikiem obiektu                     tj. Wydziałem Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze.

  - Wykonanie dokumentacji zdjęciowej stanu istniejącego,

  - Wykonanie zapisu całości dokumentacji na płycie CD w 3 egz. (kosztorys inwestorski na osobnej płytce) w formacie pdf i dwg, oraz przedmiaru w formacie pdf oraz xml.

- Szczegółowy zakres oraz przyjęte rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu oraz autorem wniosku. Dokumentacja przed złożeniem do Wydziału Inwestycji i Remontów winna być pisemnie uzgodniona z Użytkownikiem obiektu oraz autorem wniosku.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych wynikających z w/w zakresu oraz do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji, do pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia włącznie (w tym uzgodnienia z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i inne).

- Wykonawca zobowiązany jest stosować rozwiązania techniczne mające uzasadnienie pod  względem ekonomicznym i funkcjonalnym.

- Wykonawca obowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym założeń do kosztorysowania oraz sposobu podziału przedmiarów i kosztorysów.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez niego ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie wszelkie obliczenia wykonane w ramach projektowania.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm i ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z określonymi w nin. umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym jak również do udziału w naradach i spotkaniach, dotyczących realizacji umowy oraz prezentujących postęp prac, w siedzibie Zamawiającego lub na obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich spraw mających bezpośredni wpływ na zakres zadania i przewidywaną jego realizację.

- Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części, służyć będzie następującym celom:

- uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęciu zgłoszenia robót,

- opisowi przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na realizację robót, w tym ustalenia ich wartości szacunkowej,

- takiemu określeniu technologii robót, zastosowanych materiałów i urządzeń, który zapewni odpowiednio wysoką jakość realizacji inwestycji i jednocześnie nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji,

- Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, które charakteryzują konkretnego wykonawcę, dostawcę lub produkt. Przyjęte rozwiązania projektowe muszą być opisane za pomocą parametrów.

W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w wymogu Projektant obowiązany jest dołączyć do dokumentacji pisemne uzasadnienie, w którym zostanie wykazane, że złamanie powyższego wymogu wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń. Równocześnie do opisu należy wprowadzić zapis „lub równoważny” oraz podać zasady oceny rozwiązań równoważnych.

- Wykonawca zgodnie z art.29 ust 5 Ustawy PZP winien uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub zaprojektować z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

§2  Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich / powierzy n/w podwykonawcom…………………….., wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym:

…………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania

- Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§3  Terminy

  - Termin złożenia dokumentacji projektowej  w Wydziale Inwestycji i Remontów Zamawiającego -  6 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Termin sprawdzenia dokumentacji przez Zamawiającego do 14 dni – od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  - Termin na usunięcie wad lub na wprowadzenie uwag Zamawiającego do dokumentacji – 7 dni od daty przekazania uwag Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót do organu administracji arch. – bud. wraz z przekazaniem jego potwierdzenia do Wydziału Inwestycji i Remontów – do 3 dni od daty przyjęcia Projektu Budowlanego przez Zamawiającego.

  - Jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane obiektywnymi zewnętrznymi przesłankami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę, opóźnienia te mogą stanowić dla Zamawiającego podstawę do zmiany terminu zakończenia umowy.

§4  Wynagrodzenie

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie, zgodne z przyjętą ofertą,                        w wysokości brutto:                            (słownie:………………………………………………………..)

w tym: kwota  netto wynosi:  ……………..…… PLN

obowiązujący  VAT wynosi:   ……………….… PLN , tj. 23 % ,

- Kwota, o której mowa w § 4 ust 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W ramach w/w kwoty projektant obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

- Za usługi niewykonane, jako zbędne, choć objęte ofertą wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zmiana dotycząca wprowadzenia lub zmiany ustawowej stawki podatku VAT  nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto oferty.

§5   Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Jako koordynatora prac wchodzących w zakres obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

Wojciech Witos  nr telefonu (0-32 37-33-389).

Jako projektanta wiodącego, zgodnie z przyjętą ofertą, Wykonawca wyznacza :

……………………………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół projektantów o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających wymagane prawem uprawnienia budowlane i będących członkami Okręgowych Izb Architektów oraz zespół osób gwarantujący prawidłową           i terminową realizację zadania.

- Całość wykonanej dokumentacji musi być podpisana przez projektanta wiodącego, wymienionego w ust. 2.

§6   Odbiory

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć zrealizowany przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego – w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286 ( II p. pok. 305 ) – za protokołem przekazania.

- Odbiór nastąpi w dwóch etapach:

Etap I – odbiór częściowy. Po przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z Oświadczeniem oraz potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub wniosku o przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót do organu administracji arch. – bud. Z odbioru sporządzony zostanie protokół. Oświadczenie, o którym mowa winno zawierać stwierdzenie o kompletności dokumentacji projektowej oraz zgodności                                  z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Etap II – odbiór końcowy. Podstawą odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót przez organ administracji arch. – bud.

- Przed podpisaniem protokołu z odbioru częściowego, Zamawiający dokona sprawdzenia złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia w Wydziale Inwestycji i Remontów.

- Do protokołu przekazania dokumentacji należy dołączyć oświadczenie projektanta wiodącego, że dostarczone dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej są zgodne                   i nie różnią się między sobą. Na Wykonawcy spoczywa bezwzględny obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji, a konsekwencje jakiejkolwiek niezgodności między obydwiema formami dokumentów spoczywają wyłącznie na projektancie.

6.	W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji do czasu usunięcia wad, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku, gdy usuniecie wady wymaga podjęcia działań administracyjnych lub wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin konieczny na usuniecie wady.

- Przy odbiorze Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przyjmowanych opracowań (tzn. np. wzajemnego skoordynowania technicznego, ilości jednostek w zestawieniach robót i kosztów, kompletności opinii i uzgodnień, zgodności                        z obowiązującymi przepisami i normami itd.) dla ich wykorzystania zgodnie z celem, któremu mają służyć.

- W każdym czasie (nie dłużej niż do czasu zakończenia inwestycji) w przypadku ujawnienia się wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpień do Wykonawcy o ich usunięcie.

- Przez wadę Zamawiający rozumie jakąkolwiek część usługi wykonaną niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami lub decyzjami administracyjnymi.

- §7  Zapłata

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w dwóch etapach  - 80% po odbiorze  całości dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i potwierdzeniu Zamawiającemu złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub wniosku                         o przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót do organu administracji arch. – bud.                  .

Pozostałe 20 % wartości wypłacone zostanie po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęciu zgłoszenia robót przez organ administracji arch. – bud.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokoły odbioru dokumentacji podpisane przez strony i faktura VAT  wystawiona na Miasto Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich  5-7.

- Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę tradycyjnie (w wersji papierowej), elektronicznie (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) lub elektronicznie w formie faktury ustrukturyzowanej w formacie xml (wystawionej poprzez platformę PEF).

- W przypadku wystawiania faktur w wersji papierowej Wykonawca wystawi fakturę w 2 egz. i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego (do Wydziału Inwestycji i Remontów lub kancelarii  UM).

- W przypadku wystawiania faktur w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) Wykonawca prześle ją na adres mailowy UM – sekretariat _WI@um.zabrze.pl

- W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) ze wskazaniem numeru GLN: 5907772093238, pod którym faktura zostanie odebrana przez Zamawiającego.

Numer PEF Wykonawcy …………………………………….

- Jeżeli Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie zadeklarował wystawiania faktur ustrukturyzowanych może je wystawiać po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i podaniu numeru PEF Wykonawcy. Informacja ta musi dotrzeć do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed datą wystawienia faktury na platformie PEF.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli prace w okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy.

W takim przypadku przekroczenie terminu płatności przez Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy naliczenia kar za nieterminową zapłatę faktury.

- Faktura zapłacona zostanie z konta Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi, w oparciu o fakturę końcową, która zostanie wystawiona po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęciu zgłoszenia robót przez organ administracji arch. – bud. w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.

§ 8 Kary

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

- w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy, za niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 1 i 4,  za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust.1 za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcy uczestniczącego                           w postępowaniu przetargowym, za każdy dzień opóźnienia.

- w  wysokości 0,3 % wartości  brutto  przedmiotu  umowy, za opóźnienie lub brak podjęcia czynności nadzoru autorskiego, naliczany każdorazowo  za każdy dzień opóźnienia od dnia wezwania projektanta do dnia wykonania  wymienionych czynności.

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 30% wartości brutto umowy w  przypadku konieczności wykonania na etapie realizacji, robót dodatkowych wynikających z błędów projektowych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody  przekroczy  wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§9 Spory

1.	Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§10 Gwarancja

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 3 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady.

- W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, gdy usuniecie wady wymaga podjęcia działań administracyjnych lub wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin konieczny na usuniecie wady.

§11 Inne postanowienia

  - Wraz z podpisaniem protokołu z odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe i pokrewne na wszystkich znanych polach eksploatacji, w ramach których Zamawiający będzie mógł, bez zgody Wykonawcy i dodatkowego wynagrodzenia, użytkować opracowanie projektowe i przekazywać je stronom trzecim biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procesie inwestycyjnym, powielać opracowania dowolną techniką, wprowadzać do komputera, dokonywać w niej zmian oraz upubliczniać i rozpowszechniać.

Wykonawca zachowuje prawa osobiste do opracowanej dokumentacji.

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w sporządzonej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne dla należytego wykonania inwestycji lub wynika z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu powyższej zgody Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

  - Wykonawca oświadcza, że przenosząc autorskie prawa majątkowe i pokrewne oraz prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji nie narusza praw osób trzecich.

  - Wykonawca będzie uczestniczył i składał wyjaśnienia dotyczące pytań złożonych podczas wyłaniania wykonawcy robót budowlanych w terminie 2 dni od daty otrzymania zapytania pod rygorem kar wynikających z § 8 ust 2d. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo wprowadzenia odpowiednio zmiany do przedmiaru (dla przejrzystości procedury dostarczenia przedmiaru ze zmienionymi pozycjami) a jeżeli zmiany mają znaczący wpływ na koszt realizacji to również obowiązany jest do zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na żądanie Zamawiającego dodatkowych   egzemplarzy dokumentacji w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i za kwotę pokrywającą tylko koszt edycji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach niniejszej umowy i do nie udostępniania ich nikomu poza osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie                  z wyjątkiem sytuacji opisane w §2.

  - W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a)	odebrać wykonany zakres przedmiotu umowy,

b)	zapłacić za wykonany zakres przedmiotu umowy,

  - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Integralną część umowy stanowią:

- Zaproszenie do złożenia oferty,

- Oferta Wykonawcy ,

  - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego,         1 egz. dla Wykonawcy.

- Z uwagi na możliwość finansowania przedmiotu umowy ze środków pozyskanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie:

- wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu  o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw (tzn.: oszustwo finansowe, korupcja, stosowanie przymusu, zmowa, utrudnianie postępowania karnego, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, zgodnie z definicją oraz interpretacją takich terminów w prawie Rzeczpospolitej Polskiej) związanych z zadaniem,

- wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z  zadaniem,

- prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 13 pkt. a,b,c mają zastosowanie także do Podwykonawców.

Zamawiający 							Wykonawca