,

Harmonogram robót i fakturowania

prac w lesie komunalnym w Zabrzu

na rok 2020.

Harmonogram robót i fakturowania.

| L.p. | Zakres prac | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. |  |  |  |  |  |  |
| I.1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie | ................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |
| I.2. | Bieżące utrzymanie czystości na terenie lasu komunalnego. | ................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |
| I.3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek. | .................... | ................ |  |  |  |  |
| I.4. | Zamiatanie dróg parkowych. | .................... |  |  |  | ................ |  |
|  |  | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
| I.5. | Zamiatanie chodników. | .................... | ................ | ................ | ................ |  |  |
| I.6. | Remonty bieżące dróg gruntowych. | .................... | ............... |  |  |  |  |
| I.7. | Odbudowa szlabanu. | ................... |  | ................ |  |  |  |
| I.8. | Wykonanie i ustawienie ławek (5 szt.) i ławostołów (15 szt.). | ................... |  | ………… |  |  |  |
|  |  | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | II. Hodowla lasu. |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Melioracje agrotechniczne. 37a - 0,08 ha 35g - 0,90 ha | ........................................ |  |  | ....................................... |  |  |
| II.10 | Przygotowanie gleby do sadzenia 37a - 0,08 ha 35g - 0,90 ha | ........................................ |  |  | ........................................ |  |  |
| II.11. | Spulchnienie gleby. 37a - 0,08 ha 35g - 0,90 ha | ........................................ |  |  | ........................................ |  |  |
| II.12. | Sadzenie sadzonek bez bryłki. 37a - 0,08 ha - 672 szt. ( klon zwycz. jawor) 35g - 0,90 ha - 7632 szt. ( buk, dąb szypułk. ) | .................... .................... |  |  | .................... .................... |  |  |
|  |  | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
| II.13. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych (jednokrotne). 33a - 10000 szt. 33c - 3700 szt. 36d - 6200 szt. 37b - 9300 szt. | ................................................................................ | ................................................................ |  |  |  |  |
| II.14. | Chemiczne zabezpieczanie sadzonek przed zgryzaniem (jedenokrotne). 33a - 10000 szt. 33c - 3700 szt. 37b - 7000 szt. 36d - 5000 szt. 37a - 670 szt. 35g - 7600 szt. | ........................................................................................................................ |  |  |  | ................................................................................................ |  |
|  |  | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |  |  |  |
| III. 15. | Cięcia przygodne. Liściaste stosowe. p.c.l. - 20 mp miesięcznie | ................... | ............... | ............... | ................ | ................ | .................. |
| III.16. | Cięcia przygodne. Liściaste miękkie dłużyce. p.c.l. - 5 m3 miesięcznie | .................. | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |
| III.17 | Ścinka drzew za pomocą zwyżki. Liściaste miękkie stosowe. p.c.l. - 6 szt. - 18 mp | ................... |  |  |  | ................ |  |
| III.18 | Ścinka drzew metodą alpinistyczną. Liściaste miękkie stosowe. p.c.l. - 6 szt. - 18 mp | .................... |  |  |  | ................ |  |
|  |  | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | IV. Inne prace |  |  |  |  |  |  |
| IV.19 | ### Zrębkowanie gałęzi. 37 mp miesięcznie p.c.l. | ................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................. |
| IV.20 | ### Zrywka drewna stosowego 136 mp. p.c.l. | ................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |
| IV.21 | ### Zrywka drewna tartacznego 25 mp. p.c.l. | .................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |
| IV.22 | ### Zniszczenie chwastów przy użyciu preparatu Roundup 360 na drodze żwirowej między poddziałami 33c i 33g. 240 m2 | .................... | ................ |  |  |  |  |
|  |  | Razem | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | ### Razem cena netto: | .................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |
|  | ### Podatek VAT 8%: | ................... | ............... | . . . .. . . .. | .............. | ................ | ................... |
|  | ### Razem cena brutto: | .................... | ................ | ................ | ................ | ................ | ................... |