- Przedmiar robót

w lesie komunalnym w Zabrzu

na lata 2021 - 2023.

- (ślepy)

| L.p. | Zakres prac | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2021 I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. |  |  |  |
| 1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie. | 12 miesięcy |  |  |
| 2. | Bieżące utrzymanie czystości na terenie lasu komunalnego. zebranie śmieci do worków i opróżnienie koszy ze śmieci 2 x w tygodniu w miesiącach IV - X (poniedziałek i piątek) oraz 2 x w miesiącu w okresie XI - XII i I - III (około 15 i 30 dnia miesiąca). W sumie 66 razy. Średnio 2 m3 miesięcznie = 24 m3 rocznie. Wywóz śmieci na wysypisko. Wniesienie opłaty wysypiskowej. 24 m3 = 10 ton. | 165,78 ha |  |  |
| 3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek w pasie szer. 1,5 m od krawędzi kosą spalinową, dwukrotnie w ciągu roku, w czerwcu i sierpniu. park. im. Pileckiego - 9000 m2 przy ul. Srebrnej - 1400 m2 oddz. 35,36,37 - 3000 m2 razem - 13 400 m2 | 13 400 m2 x 2 = 26 800 m2 |  |  |
| 4. | Zamiatanie dróg parkowych ziemnych w kwietniu po stopnieniu śniegu i w listopadzie po opadnięciu liści na terenie parku im. Pileckiego. oddz. 28 - 3600 m2 oddz. 29 - 2500 m2 oddz. 30 - 6000 m2 razem - 12 100 m2 | 12 100 m2 x 2 = 24 200 m2 |  |  |
| 5. | Zamiatanie chodników przy ulicach przylegających do lasu komunalnego.(Srebrna, Szybowa, 3 Maja) raz w miesiącu w okresie IV – X (w każdym czwartym tygodniu miesiąca). | 3100 m2 x 7 = 21 700 m2 |  |  |
| 6. | Remonty bieżące dróg gruntowych szer. 3 m w miejscach uzgodnionych z U.M. Wyrównanie nawierzchni spychaczem lub równiarką samojezdną. Oczyszczenie rowów z ziemi i zanieczyszczeń. Rozrzucenie po lesie pryzm ziemi pozostałych po pracy spychacza. Nawiezienie tłucznia dolomitowego o granulacji 1 – 3 cm warstwą grubości 10 cm, wyrównanie i uwałowanie nawierzchni walcem. | 500 m2 |  |  |
| 7. | Wykonanie i ustawienie w lesie ławek z surowca pozyskanego w lesie. Ławki dług. 3 – 4 m, szer. minimum 40 cm, wykonane z przeciętych wzdłuż pni, wygładzone strugiem i zakonserwowane drewnochronem. | 5 szt. |  |  |
|  | II. Hodowla lasu. |  |  |  |
| 8. | Melioracje agrotechniczne. Przygotowanie powierzchni do podsadzeń i odnowień. Oczyszczenie powierzchni z krzewów, malin, jeżyn. Wycięcie, ułożenie chrustu w stosy, zrębkowanie. 32c - 0 57 ha | 0,57 ha |  |  |
| 9. | Zdarcie motyką pokrywy na talerzach o wym. 50 x 50 cm. i więźbie 1 x 1 m. Usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. | 5700 szt. |  |  |
| 10. | Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach szpadlem do głęb. 30 cm. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. | 5700 szt. |  |  |
| 11. | Zakup sadzonek. Sadzenie sadzonek bez bryłki. 32c - 0,57 ha - Bk 5700 szt. | 5700 szt. |  |  |
| 12. | Pielęgnowanie upraw jednorocznych. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek na talerzach kosą leśną lub motyką. Dwukrotnie: w drugiej połowie maja i w lipcu. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. | 8270 szt. x 2 = 16 540 szt. |  |  |
| 13. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek na talerzach kosą leśną lub motyką, w lipcu. 33c - 2,17 ha - 21 700 szt. | 21 700 szt. |  |  |
| 14. | Chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem repelentem Cervacol Extra PA lub innym, równoważnym repelentem, zatwierdzonym do zastosowania przez inspektora nadzoru. W listopadzie. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. 33c - 2,17 ha - 21 700 szt. | 29 970 szt. |  |  |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |
|  | IIIa. Trzebieże wczesne. Wybór drzew dorodnych. Wyznaczenie, oznakowanie i usunięcie drzew szkodliwych. |  |  |  |
| 15. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Pocięcie na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Liśc. twarde - stosowe. 36c - 0,86 ha - 26 m3 | 26 m3 |  |  |
|  | IIIb. Trzebieże późne. Wyznaczenie, oznakowanie i usunięcie drzew chorych, osłabionych oraz niepożądanych w drzewostanie. |  |  |  |
| 16. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie w oznaczonych miejscach dłużyc. Liśc. miękkie – dłużyce. 29b - 5,82 ha - 186 m3 | 186 m3 |  |  |
| 17. | Opis prac jak w p. 17. Pocięcie drewna na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Liśc. miękkie – stosowe. 32a - 9,78 ha - 308 m3 | 308 m3 |  |  |
| 18. | Opis prac jak w p. 17. Liśc. twarde – stosowe. 28a - 0,40 ha - 35 m3 29f - 0,73 ha - 34 m3 | 69 m3 |  |  |
|  | IIIc. Rębnie. Rębnia częściowa (Rb II) wykonywana jest w drzewostanach w których istnieją już cenne naloty i podrosty. Usuwa się ustalony procent masy, głównie w miejscach w których konieczne staje się dopuszczenie większej ilości światła do młodego pokolenia. Rębnia gniazdowa (Rb III) polega na jednorazowym lub stopniowym wykonywaniu w dojrzałym lub przebudowywanym drzewostanie gniazd o wielk. 5-20 arów. Powstające pod osłoną boczną lub górną odnowienie naturalne bądź sztuczne, wymagające osłony w młodocianym wieku tworzy w zasadzie jednogatunkowe kępy, przewyższające o 1-3 m późniejsze odnowienie złożone z gatunków światłożądnych. |  |  |  |
| 19. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i mającego pozostać po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie dłużyc w oznaczonych miejscach. Liśc. miękkie – dłużyce. 29a - 3,92 ha - Rb IIIa - 387 m3 | 387 m3 |  |  |
| 20. | Opis prac jak w p. 20. Liśc. miękkie - stosowe. 29a - 3,92 ha - Rb IIIa - 200 m3 | 200 m3 |  |  |
|  | IIId. Cięcia przygodne. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budynków lub urządzeń, wiatrołomów, śniegołomów i t.p. |  |  |  |
| 21. | Wyznaczenie drzew w lesie. Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. okrzesanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i mającego pozostać po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Obcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie dłużyc w oznaczonych miejscach.Miesięcznie 5 m3.Liśc. miękkie – dłużyce. pcl - 60 m3 | 60 m3 |  |  |
| 22. | Opis prac jak w poz. 22. Pocięcie dłużyc na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Miesięcznie 10 m3. Liśc. miękkie – stosowe. pcl - 120 m3 | 120 m3 |  |  |
| 23. | Opis prac jak w poz. 22. Pocięcie dłużyc na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Miesięcznie 10 m3. Liściaste twarde – stosowe. pcl - 120 m3 | 120 m3 |  |  |
|  | IV. Inne prace. |  |  |  |
| 24, | Układanie gałęzi w stosy i zrębkowanie. Rozrzucenie zrębków po lesie. 36c - 39 mp 29b - 279 mp 32a - 462 mp 28a - 52 mp 29f - 51 mp 29a - 880 mp razem - 1763 mp | 1763 mp |  |  |
| 25. | Zrywka drewna stosowego do najbliższej drogi wywozowej. Ułożenie drewna w stosy wymiarowe. Średnia odl. 70 m. 36c - 26 m3 32a - 308 m3 28a - 35 m3 29f - 34 m3 29a - 200 m3 pcl. C.przyg. - 240 m3 razem - 843 m3 | 843 m3 |  |  |
| 27. | Wywóz drewna stosowego na składnicę drewna. Średnia odl. 4 km. Ułożenie drewna na składnicy w stosy wymiarowe. 36c - 26 m3 32a - 308 m3 28a - 35 m3 29f - 34 m3 29a - 200 m3 pcl. - 240 m3 razem - 843 m3 | 843 m3 |  |  |
| 27. | Zrywka drewna tartacznego do najbliższej drogi wywozowej. Śr. odl. 100 m. 29b - 186 m3 29a - 387 m3 pcl - 60 m3 razem - 633 m3 ____________________________________________________ Razem rok 2021 netto: ____________________________________________________ Rok 2022 I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. | 633 m3 ________________ ______________ | _______ _______ | ________ ________ |
| 1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie. | 12 miesięcy |  |  |
| 2. | Bieżące utrzymanie czystości na terenie lasu komunalnego. zebranie śmieci do worków i opróżnienie koszy ze śmieci 2 x w tygodniu w miesiącach IV - X (poniedziałek i piątek) oraz 2 x w miesiącu w okresie XI - XII i I - III (około 15 i 30 dnia miesiąca). W sumie 66 razy. Średnio 2 m3 miesięcznie = 24 m3 rocznie. Wywóz śmieci na wysypisko. Wniesienie opłaty wysypiskowej. 24 m3 = 10 ton. | 165,78 ha |  |  |
| 3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek w pasie szer. 1,5 m od krawędzi kosą spalinową, dwukrotnie w ciągu roku, w czerwcu i sierpniu. park. im. Pileckiego - 9000 m2 przy ul. Srebrnej - 1400 m2 oddz. 35,36,37 - 3000 m2 razem - 13 400 m2 | 13 400 m2 x 2 = 26 800 m2 |  |  |
| 4. | Zamiatanie dróg parkowych ziemnych w kwietniu po stopnieniu śniegu i w listopadzie po opadnięciu liści na terenie parku im. Pileckiego. oddz. 28 - 3600 m2 oddz. 29 - 2500 m2 oddz. 30 - 6000 m2 razem - 12 100 m2 | 12 100 m2 x 2 = 24 200 m2 |  |  |
| 5. | Zamiatanie chodników przy ulicach przylegających do lasu komunalnego.(Srebrna, Szybowa, 3 Maja) raz w miesiącu w okresie IV – X (w każdym czwartym tygodniu miesiąca). | 3100 m2 x 7 = 21 700 m2 |  |  |
| 6. | Remonty bieżące dróg gruntowych szer. 3 m w miejscach uzgodnionych z U.M. Wyrównanie nawierzchni spychaczem lub równiarką samojezdną. Oczyszczenie rowów z ziemi i zanieczyszczeń. Rozrzucenie po lesie pryzm ziemi pozostałych po pracy spychacza. Nawiezienie tłucznia dolomitowego o granulacji 1 – 3 cm warstwą grubości 10 cm, wyrównanie i uwałowanie nawierzchni walcem. | 500 m2 |  |  |
| 7. | Wykonanie i ustawienie w lesie ławek z surowca pozyskanego w lesie. Ławki dług. 3 – 4 m, szer. minimum 40 cm, wykonane z przeciętych wzdłuż pni, wygładzone strugiem i zakonserwowane drewnochronem. | 5 szt. |  |  |
|  | ¦ II. Hodowla lasu. |  |  |  |
| 8. | Melioracje agrotechniczne. Przygotowanie powierzchni do podsadzeń i odnowień. Oczyszczenie powierzchni z krzewów, malin, jeżyn. Wycięcie, ułożenie chrustu w stosy, zrębkowanie. 29a - 1,17 ha 32Ab - 0,27 ha 36a - 1,34 ha razem- 2,78 ha | 2,78 ha |  |  |
| 9. | Zdarcie motyką pokrywy na talerzach o wym. 50 x 50 cm. i więźbie 1 x 1 m. Usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 29a - 1,17 ha 32Ab - 0,27 ha 36a - 1,34 ha razem- 2,78 ha - 27 800 szt. | 27 800 szt. |  |  |
| 10. | Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach szpadlem do głęb. 30 cm. 29a - 1,17 ha 32Ab - 0,27 ha 36a - 1,34 ha razem- 2,78 ha - 27 800 szt. | 27 800 szt. |  |  |
| 11. | Zakup sadzonek. Sadzenie sadzonek bez bryłki. 29a - 1,17 ha - Bk 7000 szt, Jw 2700 szt, Kl 2000 szt. 32Ab - 0,27 ha - Bk 2700 szt. 36a -1,34 ha-Bk 5000 szt,Jw 4000 szt.Db 2000 szt,So 2400 szt. razem - 2,78 ha - 27 800 szt. | 27 800 szt. |  |  |
| 12. | Pielęgnowanie upraw jednorocznych. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek na talerzach kosą leśną lub motyką. Dwukrotnie: w drugiej połowie maja i w lipcu. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. | 5700 szt. x 2 = 11 400 szt. |  |  |
| 13. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek na talerzach kosą leśną lub motyką, w lipcu. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. razem - 0,98 ha - 8270 szt. | 8270 szt. |  |  |
| 14. | Chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem repelentem Cervacol Extra PA lub innym, zatwierdzonym do zastosowania przez inspektora nadzoru. W listopadzie. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. 33c - 2,17 ha - 21 700 szt. 29a - 1,17 ha - 11 700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt. 36a - 1,34 ha - 13 400 szt. razem - 5,93 ha - 57 770 szt. | 57 770 szt. |  |  |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |
|  | IIIa. Trzebieże wczesne. Wybór drzew dorodnych. Wyznaczenie, oznakowanie i usunięcie drzew szkodliwych. |  |  |  |
| 15. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Pocięcie na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Liśc. twarde - stosowe. 38f - 0,17 ha - 3 m3 | 3 m3 |  |  |
|  | IIIb. Trzebieże późne. Wyznaczenie, oznakowanie i usunięcie drzew chorych, osłabionych oraz niepożądanych w drzewostanie. |  |  |  |
| 16. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie w oznaczonych miejscach dłużyc. . Liśc. miękkie – dłużyce. 35A- a - 0,60 ha - 20 m3 | 20 m3 |  |  |
| 17. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie w oznaczonych miejscach dłużyc. Liśc. miękkie – stosowe. 35A-a - 0,60 ha - 9 m3 | 9 m3 |  |  |
| 18. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie w oznaczonych miejscach dłużyc. Liśc. twarde – stosowe 31c - 10,89 ha - 245 m3 | 245 m3 |  |  |
|  | IIId. Cięcia przygodne. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budynków lub urządzeń, wiatrołomów, śniegołomów i t.p. |  |  |  |
| 19. | Wyznaczenie drzew w lesie. Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. okrzesanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i mającego pozostać po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Obcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie dłużyc w oznaczonych miejscach. Miesięcznie 5 m3. Liśc. miękkie – dłużyce. pcl - 60 m3 | 60 m3 |  |  |
| 20. | Opis prac jak w poz. 22. Pocięcie dłużyc na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Miesięcznie 10 m3. Liśc. miękkie – stosowe. pcl - 120 m3 | 120 m3 |  |  |
| 21. | Opis prac jak w poz. 22. Pocięcie dłużyc na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Miesięcznie 10 m3. Liściaste twarde – stosowe. pcl - 120 m3 | 120 m3 |  |  |
|  | IV. Inne prace. |  |  |  |
| 22. | Układanie gałęzi w stosy i zrębkowanie. Rozrzucenie zrębków po lesie. 38f - 5 mp 35A-a - 43 mp 31c - 367 mp pcl - C. przyg. - 450 mp razem - 865 mp | 865 mp |  |  |
| 23. | Zrywka drewna stosowego do najbliższej drogi wywozowej. Ułożenie drewna w stosy wymiarowe. Średnia odl. 70 m. 38f - 3 m3 35A-a - 9 m3 31c - 245 m3 pcl - C.przyg. - 240 m3 razem - 497 m3 | 497 m3 |  |  |
| 24. | Wywóz drewna stosowego na składnicę drewna. Średnia odl. 4 km. Ułożenie drewna na składnicy w stosy wymiarowe. 38f - 3 m3 35A-a - 9 m3 31c - 245 m3 pcl - C.przyg. - 240 m3 razem - 497 m3 | 497 m3 |  |  |
| 25. | Zrywka drewna tartacznego do najbliższej drogi wywozowej. Śr. odl. 100 m. 35A-a - 20 m3 pcl. C.przyg. - 60 m3 razem - 80 m3 ____________________________________________________ Razem rok 2022 netto: | 80 m3 ______________ | ________ | ________ |
|  | Rok 2023 I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. |  |  |  |
| 1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie. | 12 miesięcy |  |  |
| 2. | Bieżące utrzymanie czystości na terenie lasu komunalnego. zebranie śmieci do worków i opróżnienie koszy ze śmieci 2 x w tygodniu w miesiącach IV - X (poniedziałek i piątek) oraz 2 x w miesiącu w okresie XI - XII i I - III (około 15 i 30 dnia miesiąca). W sumie 66 razy. Średnio 2 m3 miesięcznie = 24 m3 rocznie. Wywóz śmieci na wysypisko. Wniesienie opłaty wysypiskowej. 24 m3 = 10 ton. | 165,78 ha |  |  |
| 3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek w pasie szer. 1,5 m od krawędzi kosą spalinową, dwukrotnie w ciągu roku, w czerwcu i sierpniu. park. im. Pileckiego - 9000 m2 przy ul. Srebrnej - 1400 m2 oddz. 35,36,37 - 3000 m2 razem - 13 400 m2 | 13 400 m2 x 2 = 26 800 m2 |  |  |
| 4. | Zamiatanie dróg parkowych ziemnych w kwietniu po stopnieniu śniegu i w listopadzie po opadnięciu liści na terenie parku im. Pileckiego. oddz. 28 - 3600 m2 oddz. 29 - 2500 m2 oddz. 30 - 6000 m2 razem - 12 100 m2 | 12 100 m2 x 2 = 24 200 m2 |  |  |
| 5. | Zamiatanie chodników przy ulicach przylegających do lasu komunalnego.(Srebrna, Szybowa, 3 Maja) raz w miesiącu w okresie IV – X (w każdym czwartym tygodniu miesiąca). | 3100 m2 x 7 = 21 700 m2 |  |  |
| 6. | Remonty bieżące dróg gruntowych szer. 3 m w miejscach uzgodnionych z U.M. Wyrównanie nawierzchni spychaczem lub równiarką samojezdną. Oczyszczenie rowów z ziemi i zanieczyszczeń. Rozrzucenie po lesie pryzm ziemi pozostałych po pracy spychacza. Nawiezienie tłucznia dolomitowego o granulacji 1 – 3 cm warstwą grubości 10 cm, wyrównanie i uwałowanie nawierzchni walcem. | 500 m2 |  |  |
| 7. | Wykonanie i ustawienie w lesie ławek z surowca pozyskanego w lesie. Ławki dług. 3 – 4 m, szer. minimum 40 cm, wykonane z przeciętych wzdłuż pni, wygładzone strugiem i zakonserwowane drewnochronem. | 5 szt. |  |  |
| 8. | Zamówienie i rozmieszczenie w lesie znaków drogowych lub tablic informacyjnych o treści i w miejscach wyznaczonych przez U.M. | 5 szt. |  |  |
|  | II. Hodowla lasu. |  |  |  |
| 9. | Melioracje agrotechniczne. Przygotowanie powierzchni do podsadzeń i odnowień. Oczyszczenie powierzchni z krzewów, malin, jeżyn. Wycięcie, ułożenie chrustu w stosy, zrębkowanie. 35a - 0,46 ha 36b - 0,53 ha 37c - 0,20 ha | 1,19 ha |  |  |
| 10. | Zdarcie motyką pokrywy na talerzach o wym. 50 x 50 cm. i więźbie 1 x 1 m. Usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 35a - 0,46 ha 36b - 0,53 ha 37c - 0,20 ha | 11 900 szt. |  |  |
| 11. | Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach szpadlem do głęb. 30 cm. 35a - 0,46 ha - 4600 szt. 36b - 0,53 ha - 5300 szt. 37c - 0,20 ha - 2000 szt. | 11 900 szt. |  |  |
| 12. | Zakup sadzonek. Sadzenie sadzonek bez bryłki. 35a - 0,46 ha - Bk 3600 szt. Db 1000 szt. 36b - 0,53 ha - Bk 5300 szt. 37c - 0,20 ha - Bk 2000 szt. | 11 900 szt. |  |  |
| 13. | Pielęgnowanie upraw jednorocznych. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek na talerzach kosą leśną lub motyką. Dwukrotnie: w drugiej połowie maja i w lipcu. 29a - 1,17 ha - 11 700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt/ 36a - 1,34 ha - 13 400 szt. | 27 800 szt. x 2 = 55 600 szt. |  |  |
| 14. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek na talerzach kosą leśną lub motyką, w lipcu. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. | 13 970 szt. |  |  |
| 15. | Chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem repelentem Cervacol Extra PA lub innym, zatwierdzonym do zastosowania przez inspektora nadzoru. W listopadzie. 29a - 1,17 ha - 11 700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt. 36a - 1,34 ha - 13 400 szt. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. | 41 770 szt. |  |  |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |
|  | IIIa. Trzebieże późne. Wyznaczenie, oznakowanie i usunięcie drzew chorych, osłabionych oraz niepożądanych w drzewostanie. |  |  |  |
| 16. | Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. Okorowanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i pozostałego po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie w oznaczonych miejscach dłużyc. Liśc. twarde – dłużyce. 31B-a - 1,14 ha - 20 m3 33a - 4,04 ha - 80 m3 33b - 2,74 ha - 50 m3 33c - 12,83 ha - 250 m3 | 400 m3 |  |  |
| 17. | Opis prac jak w p. 17. Pocięcie drewna na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Liśc. twarde – stosowe. 31B-a - 1,14 ha - 2 m3 33a - 4,04 ha - 38 m3 33b - 2,74 ha - 24 m3 33c - 12,83 ha - 96 m3 | 160 m3 |  |  |
|  | IIIb. Rębnie. Rębnia częściowa (Rb II) wykonywana jest w drzewostanach w których istnieją już cenne naloty i podrosty. Usuwa się ustalony procent masy, głównie w miejscach w których konieczne staje się dopuszczenie większej ilości światła do młodego pokolenia. Rębnia gniazdowa (Rb III) polega na jednorazowym lub stopniowym wykonywaniu w dojrzałym lub przebudowywanym drzewostanie gniazd o wielk. 5-20 arów. Powstające pod osłoną boczną lub górną odnowienie naturalne bądź sztuczne, wymagające osłony w wieku młodocianym, tworzy w zasadzie jednogatunkowe kępy, przewyższające wysokością o 1 – 3 m późniejsze odnowienie złożone z gatunków światłożądnych. |  |  |  |
| 18. | Opis prac j.w. Liściaste twarde - dłużyce. 33g - 0,64 ha - RbIIAU - 40 m3 34a - 2,96 ha - RbIIAU - 20 m3 | 60 m3 |  |  |
| 19. | Opis prac j.w. Liściaste twarde - stosowe. 33g - 0,64 ha - RbIIAU - 49 m3 34a - 2,96 ha - RbIIAU - 128 m3 | 177 m3 |  |  |
|  | IIIc. Cięcia przygodne. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budynków lub urządzeń, wiatrołomów, śniegołomów i t.p. |  |  |  |
| 20. | Wyznaczenie drzew w lesie. Usunięcie podrostów i podszytów. Usunięcie śniegu, runa i ściółki. okrzesanie szyi korzeniowej na wys. cięcia i mającego pozostać po ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Obcięcie zwisających gałęzi do wys. 2 m od ziemi. Przygotowanie drogi ucieczki. Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Przecięcie dłużyc w oznaczonych miejscach. Miesięcznie 5 m3. Liśc. miękkie – dłużyce. pcl - 60 m3 | 60 m3 |  |  |
| 21. | Opis prac jak w poz. 21. Pocięcie dłużyc na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Miesięcznie 10 m3. Liśc. miękkie – stosowe. pcl - 120 m3 | 120 m3 |  |  |
| 22. | Opis prac jak w poz. 21. Pocięcie dłużyc na metrowe odcinki. Ułożenie wałków w stosy wymiarowe. Miesięcznie 10 m3. Liściaste twarde – stosowe. pcl - 120 m3 | 120 m3 |  |  |
|  | IV. Inne prace. |  |  |  |
| 23. | Układanie gałęzi w stosy i zrębkowanie. Rozrzucenie zrębków po lesie. 31B-a - 1,14 ha - 33 mp 33a - 4,04 ha - 156 mp 33b - 2,74 ha - 111 mp 33c - 12,83 ha - 519 mp 33g - 0,64 ha - 133 mp 34a - 2,96 ha - 111 mp pcl. C.przyg. - 450 mp | 1513 mp |  |  |
| 24. | Zrywka drewna stosowego do najbliższej drogi wywozowej. Ułożenie drewna w stosy wymiarowe. Średnia odl. 70 m. 31B-a - 2 m3 33a - 38 m3 33b - 24 m3 33c - 96 m3 33g - 49 m3 34a - 128 m3 pcl. C.przyg. - 240 m3 | 577 m3 |  |  |
| 25. | Wywóz drewna stosowego na składnicę drewna. Średnia odl. 4 km. Ułożenie drewna na składnicy w stosy wymiarowe. 31B-a - 2 m3 33a - 38 m3 33b - 24 m3 33c - 96 m3 33g - 49 m3 34a - 128 m3 pcl. C.przyg. - 240 m3 | 577 m3 |  |  |
| 26. | Zrywka drewna tartacznego do najbliższej drogi wywozowej. Śr. odl. 100 m. pcl. C.przyg. - 60 m3 31B-a - 20 m3 33a - 80 m3 33b - 50 m3 33c - 250 m3 33g - 40 m3 34a - 20 m3 ____________________________________________________ Razem rok 2023 netto: | 520 m3 ______________ | _________ | __________ |
|  | Ogółem lata 2021 - 2023 netto: |  |  |  |