- Harmonogram robót i fakturowania

- prac w lesie komunalnym w Zabrzu

- na lata 2021 - 2023.

| L.p. | Zakres prac | Razem | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie. | ...................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 2. | Bieżące utrzymanie czystości. | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek. | ....................... |  |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  |  |  |
| 4. | Zamiatanie dróg parkowych ziemnych. | ....................... |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
| 5. | Zamiatanie chodników. | ....................... |  |  |  | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |  |  |
| 6. | Remonty bieżące dróg gruntowych. | ....................... |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykonanie i ustawienie w lesie ławek. | ....................... |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Hodowla lasu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Melioracje agrotechniczne. 32c - 0 57 ha | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zdarcie motyką pokrywy na talerzach. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zakup sadzonek. Sadzenie sadzonek bez bryłki. 32c - 0,57 ha - Db 5700 szt. | ....................... |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ` 12. | Pielęgnowanie upraw jednorocznych. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. | ....................... |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  |  |  |  |
| 13. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych. 33c - 2,17 ha - 21 700 szt. | ....................... |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |
| 14. | Chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. 33c - 2,17 ha - 21 700 szt. | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIa. Trzebieże wczesne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Liśc. twarde - stosowe. 36c - 0,86 ha - 26 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |
|  | IIIb. Trzebieże późne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Liśc. miękkie – dłużyce. 29b - 5,82 ha - 186 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |
| 17. | Liśc. miękkie – stosowe. 32a - 9,78 ha - 308 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |
| 18. | Liśc. twarde – stosowe. 28a - 0,40 ha - 35 m3 29f - 0,73 ha - 34 m3 razem - 1,13 ha - 69 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
|  | IIIc. Rębnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Liśc. miękkie – dłużyce. 29a - 3,92 ha - Rb IIIa - 387 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
| 20. | Liśc. miękkie - stosowe. 29a - 3,92 ha - Rb IIIa - 200 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
|  | IIId. Cięcia przygodne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Liśc. miękkie – dłużyce. pcl - 60m3 | ...................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 22. | Liśc. miękkie – stosowe. pcl - 120 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 23. | Liściaste twarde – stosowe. pcl - 120 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
|  | IV. Inne prace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Układanie gałęzi w stosy i zrębkowanie. Rozrzucenie zrębków po lesie. 36c - 39 mp 29b - 279 mp 32a - 462 mp 28a - 52 mp 29f - 51 mp 29a - 880 mp razem - 1763 mp | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 25. | Zrywka drewna stosowego. 36c - 26 m3 32a - 308 m3 28a - 35 m3 29f - 34 m3 29a - 200 m3 pcl. C.przyg. - 240 m3 razem - 843 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 26. | Wywóz drewna stosowego na składnicę drewna. 36c - 26 m3 32a - 308 m3 28a - 35 m3 29f - 34 m3 29a - 200 m3 pcl. - 240 m3 razem - 843 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... | ........... | ........... | .......... |
| ` 27. | Zrywka drewna tartacznego. 29b - 186 m3 29a - 387 m3 pcl - 60 m3 razem - 633 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
|  | Razem rok 2021 netto: | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie. | ...................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 2. | Bieżące utrzymanie czystości. | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek. | ....................... |  |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  |  |  |
| 4. | Zamiatanie dróg parkowych ziemnych. | ....................... |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
| 5. | Zamiatanie chodników. | ....................... |  |  |  | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |  |  |
| 6. | Remonty bieżące dróg gruntowych. | ....................... |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykonanie i ustawienie w lesie ławek. | ....................... |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Hodowla lasu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Melioracje agrotechniczne. 29a - 1,17 ha 32Ab - 0,27 ha 36a - 1,34 ha razem - 2,78 ha | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zdarcie motyką pokrywy na talerzach. 29a - 1,17 ha - 11700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt. 36a - 1,34 ha - 13400 szt. razem- 2,78 ha - 27 800 szt. | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach. 29a - 1,17 ha 32Ab - 0,27 ha 36a - 1,34 ha razem- 2,78 ha - 27 800 szt. | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zakup sadzonek. Sadzenie sadzonek bez bryłki. 29a - 1,17 ha - Bk 7000 szt, Jw 2700 szt. 32Ab - 0,27 ha - Bk 2700 szt. 36a - 1,34 ha - Bk 5000, Jw 4000, Db 2000, So 2400. razem - 2,78 ha - 27 800 szt. | ....................... |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pielęgnowanie upraw jednorocznych. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. x 2 | ....................... |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  |  |  |  |
| 13. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. razem - 0,98 ha - 8270 szt. | ....................... |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |
| 14. | Chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. 33c - 2,17 ha - 21 700 szt. 29a - 1,17 ha - 11 700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt. 36a - 1,34 ha - 13 400 szt. razem - 5,93 ha - 57 770 szt. | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIa. Trzebieże wczesne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Liśc. twarde - stosowe. 38f - 0,17 ha - 3 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |
|  | IIIb. Trzebieże późne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Liśc. miękkie – dłużyce. 35A-a - 0,60 ha - 20 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  | ` |
| 17. | Liśc. miękkie – stosowe. 35A-a - 0,60 ha - 9 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |
| 18. | Liśc. twarde – stosowe 31c - 10,89 ha - 245 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |
|  | IIId. Cięcia przygodne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | .Liśc. miękkie – dłużyce. pcl - 60m3 | ...................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 20. | Liśc. miękkie – stosowe. pcl - 120 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 21. | Liściaste twarde – stosowe. pcl - 120 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
|  | IV. Inne prace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Układanie gałęzi w stosy i zrębkowanie. 38f - 5 mp 35A-a - 43 mp 31c - 367 mp pcl - C. przyg. - 450 mp razem - 865 mp | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 23. | Zrywka drewna stosowego. 38f - 3 m3 35A-a - 9 m3 31c - 245 m3 pcl - C.przyg. - 240 m3 razem - 497 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 24. | Wywóz drewna stosowego na składnicę drewna. 38f - 3 m3 35A-a - 9 m3 31c - 245 m3 pcl - C.przyg. - 240 m3 razem - 497 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 25. ___ | Zrywka drewna tartacznego. 35A-a - 20 m3 pcl. C.przyg. - 60 m3 razem - 80 m3 _______________________________________________ Razem rok 2022 netto: | ....................... ___________ ....................... | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ . | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ | ........... _____ | .......... _____ |
|  | Rok 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Konserwacja zasobów lasu komunalnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dozór składnicy drewna i jej prowadzenie. | ...................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 2. | Bieżące utrzymanie czystości. | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 3. | Koszenie poboczy dróg i ścieżek. | ....................... |  |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  |  |  |
| 4. | Zamiatanie dróg parkowych ziemnych. | ....................... |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
| 5. | Zamiatanie chodników. | ....................... |  |  |  | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |  |  |
| 6. | Remonty bieżące dróg gruntowych. | ....................... |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykonanie i ustawienie w lesie ławek. | ....................... |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zamówienie i rozstawienie w lesie znaków drogowych lub tablic informacyjnych. | ....................... |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Hodowla lasu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Melioracje agrotechniczne. 35a - 0,46 ha 36b - 0,53 ha 37c - 0,20 ha razem - 1,19 ha | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zdarcie motyką pokrywy na talerzach. 35a - 0,46 ha - 4600 szt. 36b - 0,53 ha - 5300 szt. 37c - 0,20 ha - 2000 szt. razem - 11 900 szt. | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach. 35a - 0,46 ha - 4600 szt. 36b - 0,53 ha - 5300 szt. 37c - 0,20 ha - 2000 szt. razem - 11 900 szt. | ....................... |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zakup sadzonek. Sadzenie sadzonek bez bryłki. 35a - 0,46 ha - Bk 3600 szt. Db 1000 szt. 36b - 0,53 ha - Bk 5300 szt. 37c - 0,20 ha - Bk 2000 szt. ra\zem - 11 900 szt. | ....................... |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pielęgnowanie upraw jednorocznych. 29a - 1,17 ha - 11 700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt. 36a - 1,34 ha - 13 400 szt. razem - 27 800 szt. x 2 = 55 600 szt. | ....................... |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  |  |  |  |
| 14. | Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. razem - 13 970 szt. | ....................... |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |  |  |
| 15. | Chemiczne zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. 29a - 1,17 ha - 11 700 szt. 32Ab - 0,27 ha - 2700 szt. 36a - 1,34 ha - 13 400 szt. 32c - 0,57 ha - 5700 szt. 37a - 0,08 ha - 670 szt. 35g - 0,90 ha - 7600 szt. razem - 41 770 szt. | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |
|  | III. Użytkowanie lasu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIIa. Trzebieże późne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Liśc. twarde – dłużyce. 31B-a - 1,14 ha - 20 m3 33a - 4,04 ha - 80 m3 33b - 2,74 ha - 50 m3 33c - 12,83 ha - 250 m3 razem - 20,75 ha - 400 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |
| 17. | Liśc. twarde – stosowe. 31B-a - 1,14 ha - 2 m3 33a - 4,04 ha - 38 m3 33b - 2,74 ha - 24 m3 33c - 12,83 ha - 96 m3 razem - 20,75 ha - 160 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |  |
|  | IIIb. Rębnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Liściaste twarde - dłużyce. 33g - 0,64 ha - RbIIAU - 40 m3 34a - 2,96 ha - RbIIAU - 20 m3 razem - 3,60 ha - 60 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |
| 19. | Liściaste twarde - stosowe. 33g - 0,64 ha - RbIIAU - 49 m3 34a - 2,96 ha - RbIIAU - 128 m3 razem - 3,60 ha - 177 m3 | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ........... |  |  |
|  | IIIc. Cięcia przygodne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Liśc. miękkie – dłużyce. pcl - 60m3 | ...................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 21. | Liśc. miękkie – stosowe. pcl - 120 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 22. | Liściaste twarde – stosowe. pcl - 120 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
|  | IV. Inne prace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Układanie gałęzi w stosy i zrębkowanie. 31B-a - 1,14 ha - 33 mp 33a - 4,04 ha - 156 mp 33b - 2,74 ha - 111 mp 33c - 12,83 ha - 519 mp 33g - 0,64 ha - 133 mp 34a - 2,96 ha - 111 mp pcl. C.przyg. - 450 mp razem - 1513 mp | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 24. | Zrywka drewna stosowego. 31B-a - 2 m3 33a - 38 m3 33b - 24 m3 33c - 96 m3 33g - 49 m3 34a - 128 m3 pcl. C.przyg. - 240 m3 razem - 577 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 25. | Wywóz drewna stosowego na składnicę drewna. 31B-a - 2 m3 33a - 38 m3 33b - 24 m3 33c - 96 m3 33g - 49 m3 34a - 128 m3 pcl. C.przyg. - 240 m3¦ razem - 577 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
| 26. | Zrywka drewna tartacznego. pcl. C.przyg. - 60 m3 31B-a - 20 m3 33a - 80 m3 33b - 50 m3 33c - 250 m3 33g - 40 m3 34a - 20 m3 razem - 520 m3 | ....................... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | .......... |
|  | Razem rok 2023 netto: | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem lata 2021 - 2023 netto: | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |