**Harmonogram prac dla poszczególnych miesięcy w latach 2022, 2023 i 2024 dla zadania pn. „Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu w latach 2022-2024”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram prac dla zadania pn. „Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu w latach 2022-2024”** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj prac** | **Miesiąc wykonania usługi** | | | | | | | | | | | |
| ***Utrzymanie domu przedpogrzebowego i cmentarza*** | **Styczeń** | **Luty** | **Marzec** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** | **Październik** | **Listopad** | **Grudzień** |
|  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram pra dla zadania pn. „Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu w latach 2022-2024”** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj prac** | **Miesiąc wykonania usługi** | | | | | | | |
|  | ***Utrzymanie zielni cmentarnej*** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** | **Październik** | **Listopad** |
| 1 | Koszenie trawników 0,3 ha |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 2 | Koszenie trawy na zaniedbanych grobach 0,62 ha |  | \* |  | \* |  | \* |  |  |
| 3 | Bieżące jesienne wygrabienie liści 0,92 ha |  |  |  |  |  |  | \* | \* |
| 4 | Pielęgnacja rabat 174m2 | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 5 | Cięcie żywopłotów 1416m2 |  | \* |  | \* |  | \* |  |  |
| 6 | Pielęgnacja drzew młodych 30 sztuk | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 7 | Cięcie sanitarne krzewów 2713 m2 |  | \* |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odmładzanie starszych drzew 10 sztuk |  | \* |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Remont ławek parkowych 5 sztuk | \* |  |  |  | \* |  |  |  |
| 10 | Malowanie ławek parkowych 5 sztuk | \* |  |  |  |  |  |  |  |